# 受入仕様書（Acceptance Criteria Document）

プロジェクト：ECサイトリニューアルプロジェクト（受入仕様書サンプル）

# 受入概要

| プロジェクト名 | ECサイトリニューアルプロジェクト |
| --- | --- |
| 受入対象システム・機能 | 注文管理システム（OMS）刷新・決済機能・在庫連携 |
| 受入実施期間 | 2025年7月14日〜7月25日 |
| 受入責任者（発注者側） | 田中 一郎（ITシステム部 部長） |
| 受入責任者（受注者側） | 山田 花子（プロジェクトマネージャー） |
| 作成日 | 2025年7月1日 |

# 受入対象・スコープ

受入対象：注文管理システム（OMS）、決済機能、在庫連携API、管理画面

受入対象外：物流連携システム（次フェーズ対応）、旧システムデータ移行の詳細確認

# 機能要件の受入基準

| 機能ID | 機能名 | 受入基準 | 検証方法 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 注文確定 | 注文確定ボタンクリック後、3秒以内に確認画面が表示されること | 操作確認 | Pass |
| F-002 | 決済処理 | クレジットカード決済が正常に完了し、注文DBに記録されること | 操作確認 | Pass |
| F-003 | 在庫連携 | 注文確定後、在庫数が自動更新され、管理画面に反映されること | 自動テスト | Pass |

# 非機能要件の受入基準

| 要件区分 | 受入基準 | 検証方法 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- |
| パフォーマンス | 通常負荷時の応答時間3秒以内 | 負荷テスト（JMeter） | Pass |
| 可用性 | 稼働率99.9%以上（月次） | 監視ログ確認 | Pass |
| セキュリティ | OWASP Top10準拠・脆弱性診断クリア | セキュリティテスト | Pass |

# 受入テスト手順

| ステップ | 作業内容 | 担当 | 完了確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | テスト環境（UAT環境）の確認 | 山田（受注者） | ✓ |
| 2 | 機能要件テストケース実施（F-001〜F-010） | 田中・山田 | ✓ |
| 3 | 非機能要件テスト実施（負荷・セキュリティ） | 山田（受注者） | ✓ |
| 4 | 不合格項目F-007の修正・再テスト確認 | 山田（受注者） | ✓ |

# 受入完了・サインオフ

| 役割 | 氏名 | サイン | 日付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 発注者代表 | 田中 一郎 | （署名） | 2025年7月25日 |
| プロジェクトマネージャー | 山田 花子 | （署名） | 2025年7月25日 |
| 受注者代表 | 鈴木 二郎 | （署名） | 2025年7月25日 |