# 英語要件定義書（Business Requirements Document）

※ このファイルは記入例（サンプル）です。実際のプロジェクトに合わせて内容を変更してください。

| プロジェクト名 | 受注管理システム刷新プロジェクト |
| --- | --- |
| 文書番号 | BRD-001 |
| バージョン | 1.0 |
| 作成者 | 山田 太郎（ビジネスアナリスト） |
| 作成日 | 2026年6月1日 |
| ステータス | レビュー中 |

# 1. エグゼクティブサマリー

現在の受注管理業務では、手作業によるデータ入力と複数システム間の二重管理が原因で、受注から出荷指示までに平均48時間を要している。本プロジェクトでは、受注管理システムを刷新し、ERPおよびWMSとのリアルタイム連携を実現することで、処理時間を8時間以内に短縮する。これにより顧客満足度の向上と、年間〇〇万円相当の業務コスト削減を目指す。

# 2. ビジネス目的・課題

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 現状の課題 | ・受注データを販売管理システムとExcelの両方に二重入力しており、入力ミスが月平均15件発生 ・受注から出荷指示まで平均48時間かかり、顧客からのクレームが増加 ・システム間の在庫情報が非同期のため、欠品・過剰在庫が慢性化 |
| ビジネス目標 | ・ERPおよびWMSとのリアルタイムAPI連携により、受注処理の完全自動化を実現 ・受注から出荷指示までのリードタイムを48時間→8時間以内に短縮 ・入力ミスをゼロにし、在庫精度を99.5%以上に改善 |
| 期待される成果（KPI） | ・受注処理リードタイム：48時間→8時間以内（〇〇年〇月まで） ・入力エラー件数：15件/月→0件/月 ・在庫精度：現状〇〇%→99.5%以上 ・顧客満足度スコア（CSAT）：〇〇点→〇〇点以上 |
| 優先度 | High |

# 3. スコープ

## スコープ内（In Scope）

受注管理画面の新規開発（受注登録・編集・検索・一覧表示）

ERPシステム（SAP S/4HANA）とのリアルタイムAPI連携

WMS（倉庫管理システム）への出荷指示の自動送信

受注ステータスの自動更新・通知機能

管理者向けダッシュボード（日次受注件数・リードタイム可視化）

既存データ（過去3年分の受注履歴）の移行

## スコープ外（Out of Scope）

ERPおよびWMSシステム本体の改修（API連携のみ対象）

請求・決済機能（フェーズ2で対応予定）

海外拠点向けの多言語対応（フェーズ2で対応予定）

モバイルアプリ版（フェーズ2で対応予定）

# 4. 機能要件

| No. | 要件 | 優先度 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | ユーザーは受注情報（顧客名・商品コード・数量・納期）を登録できること | Must | 入力バリデーション必須 |
| FR-002 | 受注登録と同時にERPに在庫引当APIを呼び出し、結果を3秒以内に表示すること | Must | タイムアウト時はエラーメッセージを表示 |
| FR-003 | 在庫引当が完了した受注はWMSへ出荷指示を自動送信すること | Must | 送信失敗時はアラート通知 |
| FR-004 | 受注ステータス（受注確認中・引当済・出荷指示済・出荷完了）を画面上で確認できること | Must |  |
| FR-005 | 受注一覧を顧客名・日付範囲・ステータスで絞り込み検索できること | Should |  |
| FR-006 | 管理者は日次の受注件数・平均リードタイムをダッシュボードで確認できること | Should | グラフ表示 |
| FR-007 | 出荷完了時に顧客へメール通知を自動送信できること | Could | テンプレート編集機能も含む |

# 4-2. 非機能要件

| 区分 | 要件 | 目標値 |
| --- | --- | --- |
| パフォーマンス | 受注登録画面の応答時間（ERP連携を除く） | 2秒以内（95パーセンタイル） |
| パフォーマンス | ERP在庫引当APIのレスポンスタイム | 3秒以内（タイムアウト閾値：5秒） |
| セキュリティ | 通信の暗号化 | TLS 1.2以上を使用 |
| セキュリティ | アクセス制御 | ロールベース（管理者・一般ユーザー・参照専用） |
| 可用性 | 営業時間中（8:00〜20:00）の稼働率 | 99.5%以上 |
| 拡張性 | 同時接続ユーザー数 | 最大100ユーザーを想定 |

# 5. 承認

| 役割 | 氏名 | 決裁 | 日付 | コメント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| スポンサー | 鈴木 部長 | 承認 | 2026年6月10日 | スコープ外の請求機能はフェーズ2で確認 |
| PMO | 田中 マネージャー | 承認 | 2026年6月10日 |  |
| ビジネスオーナー | 佐藤 課長 | 承認 | 2026年6月10日 | FR-007は優先度Lowに変更を検討 |