# キャパシティ計画書（Capacity Planning Document）

プロジェクト：ECサイトリニューアル後インフラ計画（キャパシティ計画書サンプル）

# 計画概要

| プロジェクト名 | ECサイトリニューアル後インフラ最適化 |
| --- | --- |
| 対象システム | 注文管理システム（OMS）・決済基盤・在庫API |
| 計画期間 | 2025年8月〜2026年7月（12か月） |
| 作成者 | 山田 花子（インフラエンジニア） |
| 承認者 | 田中 一郎（CTO） |
| 作成日 | 2025年8月1日 |

# 現状分析

| リソース | 現在の平均使用率 | ピーク時使用率 | 総容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 42% | 78% | 32 vCPU |
| メモリ | 55% | 83% | 128 GB |
| ストレージ | 61% | 61% | 2 TB |
| ネットワーク帯域 | 30% | 65% | 10 Gbps |

# 需要予測

| 期間 | 想定トラフィック増加率 | 必要CPU | 必要メモリ | 必要ストレージ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3か月後 | +15% | 37 vCPU | 148 GB | 2.3 TB |
| 6か月後 | +35% | 44 vCPU | 173 GB | 2.7 TB |
| 12か月後 | +70% | 55 vCPU | 218 GB | 3.4 TB |

# キャパシティ要件

| リソース | 現在の容量 | 必要容量（6か月後） | ギャップ | 対応期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | 32 vCPU | 44 vCPU | +12 vCPU | 2025年11月末 |
| メモリ | 128 GB | 173 GB | +45 GB | 2025年11月末 |
| ストレージ | 2 TB | 2.7 TB | +0.7 TB | 2026年1月末 |

# スケーリング戦略

| リソース | スケーリング方式 | 発動閾値 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | オートスケーリング（AWS Auto Scaling） | 使用率80%・3分継続 | 山田 |
| メモリ | スケールアップ（インスタンスタイプ変更） | 使用率85% | 山田 |
| ストレージ | 追加プロビジョニング（EBS拡張） | 使用率75% | 鈴木 |

# モニタリング計画

| 指標 | 監視ツール | アラート閾値 | レビュー頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU使用率 | CloudWatch | 80% | 月次 |
| メモリ使用率 | CloudWatch | 85% | 月次 |
| ストレージ使用率 | CloudWatch | 75% | 月次 |
| レスポンスタイム | Datadog | 3秒 | 週次 |