# インシデント報告書（Incident Report）

※ これは記入例です。実際のプロジェクト情報に置き換えてご使用ください。

| インシデントID | INC-2025-042 |
| --- | --- |
| タイトル | 受注管理システム ログイン障害 |
| 重大度 | High |
| 発生日時 | 2025年10月15日 14:00 JST |
| 検知日時 | 2025年10月15日 14:03 JST |
| 対応完了日時 | 2025年10月15日 14:48 JST |
| 対応時間（MTTRの参考） | 45分 |
| 影響サービス | 受注管理システム（ログイン機能） |
| 影響ユーザー数 | 約2,000名 |
| 報告者 | 田中 健（インフラチームリード） |
| 最終更新日 | 2025年10月15日 |

# 1. 影響範囲

14:00〜14:48 JST の約45分間、受注管理システムへのログインが不可能な状態が発生した。約2,000名の社内ユーザーが影響を受け、受注業務・出荷手配業務が停止した。この間に未処理となった受注は約150件で、復旧後に順次対応を実施した。

# 2. タイムライン

| 日時 | 対応内容 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 14:00 | ログイン機能の停止が発生（後から確認） | — |
| 14:03 | Datadogアラートによりログイン失敗率100%を検知 | 田中 健 |
| 14:05 | インフラチームに連絡・調査開始。Slackで関係者に第一報 | 田中 健 |
| 14:18 | 認証サーバーのコンフィグ変更が原因と特定 | 佐藤 次郎 |
| 14:25 | 前バージョンの設定ファイルにロールバック実施 | 佐藤 次郎 |
| 14:35 | ログイン機能の復旧を確認。監視継続 | 田中 健 |
| 14:48 | 全ユーザーへの影響がないことを確認。インシデントクローズ | 田中 健 |

# 3. 根本原因

直接原因：認証サーバーのコンフィグファイルに誤った設定値が適用され、認証処理が失敗した。

根本原因：デプロイ前のコンフィグレビュープロセスが不十分で、本番環境固有の設定値の差異が見落とされた。

# 4. 対応内容

1. 認証サーバーのログを確認し、設定値の不整合を特定した。
2. 前バージョンの設定ファイルをバックアップから復元し、サービスを再起動した。
3. 認証機能の動作確認後、全ユーザーへの影響がないことをモニタリングで確認した。

# 5. 再発防止策

| アクションアイテム | 担当者 | 期限 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- |
| デプロイ前の本番コンフィグ差分チェックをCIパイプラインに追加する | 佐藤 次郎 | 2025/10/31 | 対応中 |
| 認証サーバーのコンフィグ変更はリードレビュー必須とするルールを追加する | 田中 健 | 2025/10/25 | 完了 |
| ログイン失敗率のアラートしきい値を10%→5%に引き下げる | 田中 健 | 2025/10/20 | 完了 |

# 6. 教訓

うまくいったこと：Datadogアラートにより障害発生から3分以内に検知できた。ロールバック手順が整備されており、原因特定後15分以内に復旧できた。

改善できること：デプロイ前のコンフィグレビューが属人的だった。自動化によるチェックを追加することで再発を防止できる。