# 課題管理表（Issue Log）

| プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（役割：〇〇） |
| 最終更新日 | 20XX年〇月〇日 |

# 課題管理表

| 課題ID | カテゴリ | 課題の説明 | 優先度 | 影響 | 対応策 | 担当者 | 期限 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-001 | スケジュール | 〇〇ベンダーの納品が2週間遅延し、後続タスクに影響している | 高 | マイルストーン〇〇が〇週間遅延 | 〇〇タスクを並行作業に変更してバッファを回収する | 〇〇 | 〇月〇日 | 対応中 |
| I-002 | 技術 | 〇〇APIの仕様変更により連携モジュールの改修が必要になった | 高 | 開発工数が〇〇時間増加 | 〇〇の仕様を確認し改修範囲を特定する | 〇〇 | 〇月〇日 | オープン |
| I-003 | リソース | 〇〇担当者が1週間不在となった | 中 | 〇〇タスクが遅延するリスク | 〇〇担当者にタスクを一時移管する | 〇〇 | 〇月〇日 | クローズ |

## 優先度の定義

| 優先度 | 定義 |
| --- | --- |
| 高（High） | マイルストーン・納期・予算に直接影響する。即時対応が必要。 |
| 中（Medium） | 影響はあるが代替手段がある。〇営業日以内に対応する。 |
| 低（Low） | 影響は軽微。時間のあるときに対応する。 |

## ステータスの定義

| ステータス | 定義 |
| --- | --- |
| オープン（Open） | 課題が確認され、対応者を検討中または未着手の状態 |
| 対応中（In Progress） | 担当者が対応を進めている状態 |
| エスカレーション中（Escalated） | 上位者への報告・判断依頼が必要な状態 |
| クローズ（Closed） | 課題が解決され、影響が解消された状態 |