# キックオフ会議 議事録

プロジェクト：ECサイト リプレイスプロジェクト（サンプル）

| プロジェクト名 | ECサイト リプレイスプロジェクト |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年4月7日（月）14:00〜15:30 |
| 場所 | オンライン（Zoom） |
| ファシリテーター | 山田 花子（役割：PM） |
| 議事録作成者 | 鈴木 一郎 |
| 次回MTG | 2026年4月14日 14:00 |

# 出席者・役割

| 氏名 | 所属 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 山田 花子 | PMO | PM |
| 田中 太郎 | 開発チーム | テックリード |
| 佐藤 三郎 | QAチーム | QAリード |
| 鈴木 一郎 | 開発チーム | バックエンド |
| 高橋 次郎 | クライアント | プロダクトオーナー |

# プロジェクト概要

目的：老朽化したECサイトをモダンアーキテクチャに刷新し、ページ表示速度を50%改善する

スコープ：フロントエンド・バックエンド・DB移行。モバイルアプリは対象外

主要マイルストーン：要件定義完了（5月9日）、開発完了（7月31日）、本番リリース（8月29日）

成功基準：ページ表示速度50%改善・本番リリース後2週間の障害ゼロ

# 決定事項

フロントエンドはNext.js（TypeScript）を採用する

バックエンドAPIは既存のNode.jsを継続使用し段階的に移行する

フェーズ1の最優先スコープは商品一覧・商品詳細・カート・決済の4機能とする

# アクションアイテム

| No. | 担当者 | アクション | 期限 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田中 太郎 | 技術選定書のドラフト作成 | 4月14日 | 未着手 |
| 2 | 鈴木 一郎 | 開発環境のセットアップ手順書作成 | 4月14日 | 未着手 |
| 3 | 山田 花子 | ステークホルダーへのキックオフ報告メール送付 | 4月8日 | 未着手 |
| 4 | 佐藤 三郎 | QA計画のドラフト作成 | 4月21日 | 未着手 |

# 次回MTG

日時：2026年4月14日 14:00〜15:00

アジェンダ：技術選定書レビュー・開発環境セットアップ確認

事前準備：技術選定書ドラフトをSlackに共有しておくこと