# スプリントレトロスペクティブ

ECサイト リプレイスプロジェクト Sprint 4（サンプル）

| スプリント番号 | Sprint 4 |
| --- | --- |
| 期間 | 2026年5月19日〜6月1日 |
| ファシリテーター | 山田 花子 |
| 参加者 | 山田 花子、田中 太郎、佐藤 三郎、鈴木 一郎 |
| 実施日 | 2026年6月2日 |

# Keep（継続すること）

| 内容 | 理由・背景 |
| --- | --- |
| 毎朝のデイリースクラムを15分に絞っている | スタンドアップが簡潔で全員の作業状況を把握しやすい |
| PRレビューを24時間以内に完了している | レビュー待ちによるブロッカーがなくなり開発速度が向上した |

# Problem（問題・課題）

| 内容 | 影響 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 要件変更の連絡がSlackのみで口頭確認がなかった | 手戻りが2件発生し2日の遅延が生じた | 高 |
| テスト環境の構築手順が属人化していた | 担当者不在時に環境構築に2時間かかった | 中 |

# Try（次スプリントで試すこと）

| 内容 | 関連するProblem | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 要件変更は毎週水曜の15分同期MTGで確認する | 要件変更の連絡不足 | 山田 花子 |
| テスト環境構築手順書をWikiに整備する | テスト環境の属人化 | 鈴木 一郎 |

# アクションアイテム

| No. | 担当者 | アクション | 期限 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山田 花子 | 毎週水曜15分同期MTGをカレンダーに設定する | 6月3日 | 未着手 |
| 2 | 鈴木 一郎 | テスト環境構築手順書のWiki初版を作成する | 6月9日 | 未着手 |

# 次回レトロ

日時：2026年6月16日 17:00

確認事項：同期MTG設置とWiki整備のアクション完了確認