# RFP（提案依頼書）

# RFP概要

| 発行者 | 株式会社サンプルコーポレーション IT推進部 |
| --- | --- |
| RFPタイトル | 受発注管理システム（OMS）刷新プロジェクト ベンダー選定RFP |
| 発行日 | 20XX年4月1日 |
| 提案書提出期限 | 20XX年5月15日 17:00（JST） |
| 選定結果通知予定日 | 20XX年6月1日 |
| 問合せ先 | IT推進部 調達担当 佐藤 花子 / procurement@sample-corp.jp |

# プロジェクト背景・課題

現状と課題：現行OMSは2015年導入のオンプレミス系で、クラウド連携・モバイル対応が困難。月末バッチ処理のタイムアウトが頻発し、業務停止リスクが高まっている。

プロジェクト目標：SaaS型OMSへの刷新により、月末ピーク処理の安定化・在庫システムとのリアルタイム連携・運用コスト30%削減を実現する。

期待する成果：20XX年12月末までに本番稼働。バッチ処理エラー率ゼロ・在庫連携レイテンシ3秒以内・ユーザー操作性向上（NPS+20以上）。

# 調達範囲・要件

| 区分 | 要件 | 必須/推奨 |
| --- | --- | --- |
| 機能要件 | 受注・発注・在庫引当・請求処理・バッチ自動実行 | 必須 |
| 機能要件 | 既存ERPとのAPI連携（REST/JSON形式） | 必須 |
| 機能要件 | モバイルブラウザ対応（iOS/Android） | 推奨 |
| 非機能要件 | 稼働率99.9%以上のSLA保証 | 必須 |
| 非機能要件 | 月末ピーク時5万件/時の処理性能 | 必須 |
| 除外範囲 | 既存ERPシステム本体のカスタマイズ | － |

# 提案書の提出要件

| 提出形式 | PDF（最大50MB） |
| --- | --- |
| 最大ページ数 | 50ページ（別紙資料を除く） |
| 提出先 | procurement@sample-corp.jp（件名：OMS刷新RFP提案書_社名） |
| 提出期限 | 20XX年5月15日 17:00（JST） |
| 質問受付期限 | 20XX年4月30日 17:00（JST）/ 回答：5月7日に全社一斉配信 |

# 評価基準

| 評価項目 | 配点 |
| --- | --- |
| 技術力・提案内容（機能要件充足度・アーキテクチャ） | 40% |
| 費用（初期費用＋5年TCO） | 30% |
| 類似プロジェクト実績（過去3年以内の同規模導入） | 20% |
| 実施体制・サポート（PJ管理体制・運用サポート） | 10% |
| 合計 | 100% |

# 契約条件

契約形態：SaaS型サブスクリプション（初期導入費は一括請負）

支払条件：月次請求・翌月末払い（初期費用は検収後30日以内）

秘密保持：本RFP提出をもってNDA（別紙）への同意とみなす

知的財産権：カスタマイズ部分の著作権は当社に帰属する