# テスト結果報告書（Test Results Report）

# テスト概要

| プロジェクト名 | 受注管理システム刷新プロジェクト |
| --- | --- |
| テストフェーズ | UAT（ユーザー受け入れテスト） |
| テスト期間 | 2025年10月20日 〜 11月14日 |
| テスト責任者 | 田中 太郎 |
| 作成日 | 2025年11月15日 |

# テスト範囲

対象システム・モジュール：受注登録・検索・ステータス更新・CSV出力・メール通知機能

テスト対象外：管理者設定画面・外部連携API（次フェーズで実施）

# テスト結果サマリー

| 項目 | 件数 |
| --- | --- |
| 計画テストケース数 | 200 |
| 実施テストケース数 | 198 |
| 合格（Pass） | 196 |
| 不合格（Fail） | 2 |
| 未実施（Not Executed） | 2 |
| 合格率 | 98.0% |

# 欠陥・バグ一覧

| バグID | 重要度 | 概要 | ステータス | 修正担当者 | 修正予定日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-089 | 高 | 受注IDをクリックすると詳細画面が白紙になる | 修正済 | 佐藤 花子 | 2025/11/10 |
| BUG-094 | 中 | CSV出力ファイルの文字コードが一部崩れる | 修正済 | 鈴木 一郎 | 2025/11/12 |

# 未解決の問題

| 問題ID | 内容 | 対応方針 | 対応期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| KI-011 | IE11環境で一括更新ボタンが表示されない | Chrome/Edgeを推奨ブラウザとして案内。IE11対応はv2.4.0で対応予定 | 2026年3月 |

# サインオフ・承認

| 役割 | 氏名 | サイン | 日付 |
| --- | --- | --- | --- |
| テスト責任者 | 田中 太郎 | 田中 太郎 | 2025/11/15 |
| プロジェクトマネージャー | 山田 次郎 | 山田 次郎 | 2025/11/16 |
| クライアント代表 | 〇〇株式会社 佐藤 部長 |  |  |