# バックログリファインメント

# アイテム詳細化

| チケットID | （例：PAY-110） |
| --- | --- |
| タイトル | （例：決済フローにApple Pay対応を追加する） |
| ユーザーストーリー | （例：モバイルユーザーとして、Apple Payで決済できるようにしたい。なぜなら毎回カード番号を入力する手間を省きたいから。） |
| ビジネス背景 | （例：モバイル決済の離脱率が12%。Apple Pay対応で3〜5%改善できると推定。） |
| スコープ | （例：iOSのSafariとChromeでApple Payが利用できること。Androidは対象外。） |
| スコープ外 | （例：Google Pay・LINE Pay対応は別チケット（PAY-111・PAY-112）に分割済み。） |
| 依存関係 | （例：決済プロバイダーのApple Pay APIキーの発行が前提（PAY-108）。） |

# 受け入れ基準

| No. | 受け入れ基準 |
| --- | --- |
| 1 | （例：iOSのSafari・ChromeでApple Payボタンが表示される） |
| 2 | （例：Apple Payで決済を完了すると、注文確認画面に遷移する） |
| 3 | （例：Apple Pay決済の失敗時に適切なエラーメッセージが表示される） |
| 4 | （例：Apple Pay決済の成功・失敗がサーバーログに記録される） |
| 5 | （例：Android・非対応ブラウザではApple Payボタンが非表示になる） |

# 見積もり

| ストーリーポイント | （例：13） |
| --- | --- |
| 見積もり根拠 | （例：Apple Pay JS API統合に5〜7日。E2Eテスト作成に2〜3日。） |
| 不確実性 | （例：決済プロバイダーのAPI仕様が未確認のため、+5ptになる可能性あり。） |
| 分割可否 | （例：「Safari対応」と「Chrome対応」に分割可能。） |

# 優先順位

| 優先度 | （例：高） |
| --- | --- |
| 優先度の根拠 | （例：モバイル決済の離脱率改善は今Qの主要KPI。） |
| 実施スプリント候補 | （例：Sprint 44（PAY-108の完了後）） |
| ステークホルダー確認 | （例：PMの山田が優先度「高」を承認済み） |