# コードフリーズ通知

| リリース名 | （例：v3.2.0 リリース） |
| --- | --- |
| コードフリーズ開始 | （例：2026年8月15日 18:00 JST） |
| コードフリーズ解除予定 | （例：2026年8月20日 10:00 JST（本番リリース完了後）） |
| リリース予定日 | （例：2026年8月19日 15:00 JST） |
| 通知者 | （例：田中（リリースマネージャー）） |
| 対象チーム | （例：バックエンド・フロントエンド・モバイル・インフラ全チーム） |

# 対象範囲と禁止事項

フリーズ中は以下の操作を禁止します：

| 禁止事項 | 説明 |
| --- | --- |
| 新機能のマージ | （例：メインブランチへの新機能追加を禁止） |
| 設定変更 | （例：本番環境の設定ファイルの変更を禁止） |
| DBスキーマ変更 | （例：本番DBへのマイグレーション実行を禁止） |
| インフラ変更 | （例：本番インフラ構成の変更を禁止） |

フリーズ中も許可される操作：

| 許可事項 | 説明 |
| --- | --- |
| バグ修正 | （例：QAが発見したP1・P2バグの修正のみ許可。例外申請が必要） |
| ドキュメント更新 | （例：コードに影響しないドキュメントの更新は許可） |
| テスト追加 | （例：既存機能のテストカバレッジ向上は許可） |

# 例外申請プロセス

| ステップ | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | （例：#release-freeze（Slack）に変更内容・理由・影響範囲を投稿する） |
| 2 | （例：リリースマネージャーとQAリードの承認を得る） |
| 3 | （例：承認後、変更をメインブランチにマージし、影響範囲のテストを再実施する） |
| 4 | （例：変更内容をリリースノートに追記する） |

# 解除条件・リリース計画

| フリーズ解除条件 | （例：1. 全テストスイートがパスすること → 2. P1・P2バグがゼロ → 3. リリースマネージャーの承認） |
| --- | --- |
| リリース手順 | （例：1. ステージング最終確認 → 2. 本番デプロイ → 3. スモークテスト → 4. フリーズ解除通知） |
| ロールバック条件 | （例：本番デプロイ後30分以内にP1障害が発生した場合） |
| フリーズ解除通知 | （例：#engineering（Slack）にフリーズ解除を通知する） |