# コミュニケーション計画書

| プロジェクト名 | （プロジェクト名） |
| --- | --- |
| 作成者 | （氏名）（PM） |
| 作成日 | 2026年〇月〇日 |
| バージョン | 1.0 |

# ステークホルダー一覧

| 氏名 | 役割 | 所属 | 関与レベル | 報告頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （氏名） | スポンサー | （部門） | 意思決定者 | 月次 |
| （氏名） | PM | PMO | 実施責任者 | 毎日 |
| （氏名） | テックリード | 開発チーム | 実施担当 | 毎日 |
| （氏名） | クライアント | （会社名） | 承認者 | 週次 |

# コミュニケーション方針

報告言語：日本語（クライアントとの報告は英語）

意思決定の記録：議事録をConfluenceに保存

緊急連絡：Slack #project-urgent チャンネルを使用

正式な合意・承認：メールで記録を残す

# 定期報告スケジュール

| 報告種別 | 頻度 | 手段 | 担当者 | 参加者 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| デイリースタンドアップ | 毎日 9:00 | Zoom | PM | 開発チーム | 進捗共有・ブロッカー解消 |
| 週次ステータス報告 | 毎週月曜 | メール | PM | スポンサー・クライアント | 週次進捗・課題報告 |
| スプリントレビュー | 隔週金曜 | Zoom | PM | 全関係者 | 成果物デモ・フィードバック |
| ステアリング報告 | 月次 | 対面/Zoom | PM | スポンサー・経営層 | マイルストーン確認・意思決定 |

# エスカレーションフロー

| 課題レベル | 条件 | エスカレーション先 | 連絡方法 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通常 | 当日中に解決できない課題 | チームリード | Slack | 翌営業日 |
| 重要 | スケジュール・コストに影響 | PM | Slack＋メール | 4時間以内 |
| 緊急 | 本番障害・クライアント影響 | PM＋スポンサー | 電話 | 即時 |

# ツール・チャネル定義

| ツール | 用途 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| Slack | 日常のやり取り・質問・共有 | 全員 |
| Zoom | MTG・デモ・レビュー | PM |
| メール | 正式な合意・報告・承認依頼 | PM |
| Confluence | ドキュメント管理・議事録保存 | PM |
| Jira | タスク管理・バックログ | 開発チーム |