# コミュニケーション計画書

プロジェクト：ECサイト リプレイスプロジェクト（サンプル）

| プロジェクト名 | ECサイト リプレイスプロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 山田 花子（PM） |
| 作成日 | 2026年4月7日 |
| バージョン | 1.0 |

# ステークホルダー一覧

| 氏名 | 役割 | 所属 | 関与レベル | 報告頻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佐藤 部長 | スポンサー | IT推進部 | 意思決定者 | 月次 |
| 山田 花子 | PM | PMO | 実施責任者 | 毎日 |
| 田中 太郎 | テックリード | 開発チーム | 実施担当 | 毎日 |
| 高橋 次郎 | プロダクトオーナー | ECサイト運営株式会社 | 承認者 | 週次 |

# コミュニケーション方針

報告言語：日本語（高橋様への報告は英語）

意思決定の記録：議事録をConfluenceの「ECサイトリプレイス」スペースに保存

緊急連絡：Slack #ec-project-urgent チャンネルを使用

正式な合意・承認：メールで記録を残す

# 定期報告スケジュール

| 報告種別 | 頻度 | 手段 | 担当者 | 参加者 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| デイリースタンドアップ | 毎日 9:00 | Zoom | 山田 | 開発チーム全員 | 進捗共有・ブロッカー解消 |
| 週次ステータス報告 | 毎週月曜 | メール | 山田 | 佐藤部長・高橋様 | 週次進捗・課題報告 |
| スプリントレビュー | 隔週金曜 16:00 | Zoom | 山田 | 全関係者 | 成果物デモ・フィードバック |
| ステアリング報告 | 毎月第1月曜 | 対面/Zoom | 山田 | 佐藤部長・経営層 | マイルストーン確認・意思決定 |

# エスカレーションフロー

| 課題レベル | 条件 | エスカレーション先 | 連絡方法 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通常 | 当日中に解決できない課題 | 田中（テックリード） | Slack | 翌営業日 |
| 重要 | スケジュール・コストに影響 | 山田（PM） | Slack＋メール | 4時間以内 |
| 緊急 | 本番障害・クライアント影響 | 山田＋佐藤部長 | 電話 | 即時 |

# ツール・チャネル定義

| ツール | 用途 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| Slack | 日常のやり取り・質問・共有 (#ec-project) | 全員 |
| Zoom | MTG・デモ・レビュー | 山田 |
| メール | 正式な合意・報告・承認依頼 | 山田 |
| Confluence | ドキュメント管理・議事録保存 | 山田 |
| Jira | タスク管理・バックログ | 田中・開発チーム |