# 日報 / 週報

# 日報テンプレート

| 日付 | （例：2026年9月3日（木）） |
| --- | --- |
| 担当者 | （例：田中） |
| スプリント | （例：Sprint 44） |

## 完了タスク

| チケットID | 作業内容 | ステータス |
| --- | --- | --- |
| （例：PAY-110） | （例：Apple Pay統合のバックエンド実装を完了、CIのユニットテストが全件合格） | （例：完了） |
| （例：PAY-115） | （例：エラーメッセージの日本語化。PRを作成してレビュー依頼済み） | （例：レビュー中） |

## 進行中タスク

| チケットID | 作業内容 | 進捗率 | 翌日への持ち越し |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：PAY-111） | （例：Google Pay統合。フロントエンドの実装が60%完了） | （例：60%） | （例：明日中に実装完了・テスト開始予定） |

## 翌日の予定

| 優先度 | チケットID | 予定作業 |
| --- | --- | --- |
| （例：高） | （例：PAY-111） | （例：Google Pay統合のフロントエンド実装を完了し、E2Eテストを開始する） |
| （例：中） | （例：PAY-115） | （例：コードレビューのフィードバックに対応してPRをマージする） |

## ブロッカー・相談事項

| 種別 | 内容 | 必要なアクション |
| --- | --- | --- |
| （例：ブロッカー） | （例：Google Pay APIの本番審査に2〜3営業日かかる可能性がある） | （例：田中がGoogle Cloud Consoleでの申請ステータスを確認し、Slackで共有する） |
| （例：相談） | （例：Apple PayのエラーハンドリングUIをデザインチームに確認してほしい） | （例：山田（デザイン）に確認依頼） |

# 週報テンプレート

| 週 | （例：2026年9月1日（月）〜9月5日（金）） |
| --- | --- |
| 担当者 | （例：田中） |
| スプリント | （例：Sprint 44 前半） |

## 完了した主要タスク

| チケットID | 作業内容 | 完了日 |
| --- | --- | --- |
| （例：PAY-110） | （例：Apple Pay統合のバックエンド実装・テスト） | （例：9/3） |
| （例：PAY-115） | （例：エラーメッセージ日本語化のPRマージ） | （例：9/4） |

## 来週の予定

| 優先度 | 予定作業 |
| --- | --- |
| （例：高） | （例：Google Pay統合の完了とE2Eテストの実施） |
| （例：高） | （例：ステージング環境でのスモークテストと本番デプロイ準備） |

## ブロッカー・リスク

| 内容 | 影響 | 対応策 |
| --- | --- | --- |
| （例：Google Pay API本番審査の遅延（2〜3営業日）） | （例：来週月曜のデプロイ計画に影響する可能性） | （例：月曜に審査ステータスを確認し、遅延の場合はPOに報告してリリース日を調整） |

## 週の振り返り

| よかったこと | （例：Apple Pay統合が想定より1日早く完了した） |
| --- | --- |
| 改善点 | （例：デザインレビューの依頼が遅れてPAY-115のマージが水曜にずれ込んだ） |
| 来週への申し送り | （例：Google Pay APIの審査結果を月曜に必ず確認する） |