# データ移行計画書

| 移行名 | （例：ユーザーDBのPostgreSQL 14→16移行） |
| --- | --- |
| 移行日時 | （例：2026年8月15日（土）02:00〜06:00） |
| 担当者 | （例：田中（DBA）・鈴木（インフラ）） |
| 移行スコープ | （例：本番DBのユーザーテーブル・注文テーブル・セッションテーブル） |
| 除外スコープ | （例：ログテーブルは含まない。別途アーカイブ移行を予定） |
| メンテナンス時間 | （例：02:00〜06:00の4時間。システムは停止状態） |

# 移行アプローチ

| 移行方式 | （例：ビッグバン移行（一括切り替え）） |
| --- | --- |
| データ量 | （例：ユーザーテーブル：2,000万件 / 200GB） |
| 移行ツール | （例：pg_dump / pg_restore / AWS DMS） |
| 並列処理 | （例：テーブル単位で並列実行。最大4スレッド） |
| 事前検証 | （例：ステージング環境で3回のリハーサル実施済み） |

# 事前準備チェックリスト

| # | 作業 | 担当 | 期限 | 完了 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：移行先DBの作成・権限設定） | DBA | 8/10 | □ |
| 2 | （例：ステージング環境での最終リハーサル実施） | DBA | 8/13 | □ |
| 3 | （例：移行前スナップショットの取得確認） | インフラ | 8/15 01:00 | □ |
| 4 | （例：オンコール担当者の連絡先共有） | PL | 8/14 | □ |
| 5 | （例：ロールバック手順の最終確認） | DBA | 8/14 | □ |

# 移行手順

| # | 手順 | 担当 | 所要時間 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：移行前スナップショット取得） | インフラ | 30分 | スナップショットID確認 |
| 2 | （例：アプリケーション停止・メンテナンスページ表示） | インフラ | 5分 | ヘルスチェックエンドポイント確認 |
| 3 | （例：pg_dumpでデータエクスポート） | DBA | 60分 | ダンプファイルサイズ確認 |
| 4 | （例：pg_restoreで移行先DBにインポート） | DBA | 90分 | レコード件数照合 |
| 5 | （例：アプリケーション接続先切り替え） | インフラ | 10分 | DB接続ログ確認 |
| 6 | （例：動作確認・検証スクリプト実行） | DBA | 30分 | 検証チェックリスト全グリーン確認 |
| 7 | （例：メンテナンス解除・サービス再開） | インフラ | 5分 | 監視ダッシュボード確認 |

# ロールバック計画

| ロールバック判断基準 | （例：移行開始から3時間以内に検証完了できない場合） |
| --- | --- |
| ロールバック担当 | （例：DBA：田中・意思決定者：エンジニアリングマネージャー） |
| ロールバック手順 | （例：1. アプリ停止 → 2. 接続先を旧DBに戻す → 3. アプリ再起動） |
| 所要時間（見積） | （例：30分以内） |
| ロールバック期限 | （例：04:30まで。これ以降はロールバック不可） |

# 検証計画

| # | 検証項目 | 確認方法 | 合格基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | レコード件数一致 | SELECT COUNT(*) で旧新を比較 | 差異0件 |
| 2 | サンプルデータ照合 | ランダム100件のハッシュ比較 | 不一致0件 |
| 3 | API動作確認 | 主要エンドポイントのスモークテスト | 全200 OK |
| 4 | パフォーマンス確認 | ページロードタイム計測 | 移行前比 ±10%以内 |
| 5 | エラーログ確認 | アプリログのERROR件数確認 | 移行前比で増加なし |