# デプロイメント計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム移行プロジェクト |
| --- | --- |
| リリースバージョン | v〇〇〇 |
| デプロイ実施日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇:00〜〇〇:00 |
| デプロイリーダー | 〇〇 |
| 承認者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |

# デプロイ範囲・スケジュール

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| デプロイ対象 | （例：バックエンドAPI v〇〇〇、フロントエンド v〇〇〇、DBマイグレーション #〇〇〇） |
| デプロイ環境 | （例：本番環境） |
| 計画停止時間 | （例：〇〇:00〜〇〇:30（最大30分）） |
| 全体作業時間 | （例：〇〇:00〜〇〇:00（最大4時間）） |
| ロールバック判断期限 | （例：〇〇:00までに問題がなければリリース確定） |

# 担当者・役割

| 役割 | 担当者 | 連絡先 |
| --- | --- | --- |
| デプロイリーダー | 〇〇 | Slack: @〇〇 |
| インフラ担当 | 〇〇 | Slack: @〇〇 / 電話: 〇〇 |
| バックエンド担当 | 〇〇 | Slack: @〇〇 |
| フロントエンド担当 | 〇〇 | Slack: @〇〇 |
| QA担当 | 〇〇 | Slack: @〇〇 |

# 事前準備チェックリスト

| カテゴリ | 確認項目 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| バックアップ | 本番DBのバックアップを取得済み | 〇〇 | デプロイ2時間前 |
| コード | 全PRがマージ済み・CIグリーン | 〇〇 | デプロイ1日前 |
| 設定 | 本番用の環境変数・設定ファイルを確認済み | 〇〇 | デプロイ1日前 |
| 通知 | ステークホルダーへのメンテナンス通知を送付済み | 〇〇 | デプロイ2日前 |
| ロールバック | ロールバック手順を全員で確認済み | 全員 | デプロイ前日 |
| 監視 | 監視ツールのアラート設定を確認済み | 〇〇 | デプロイ当日 |

# デプロイ手順

| ステップ | 時刻（予定） | 作業内容 | 担当 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 〇〇:00 | メンテナンスページを表示に切り替え | 〇〇 | ブラウザで確認 |
| 2 | 〇〇:05 | DBマイグレーション実行 | 〇〇 | マイグレーションログを確認 |
| 3 | 〇〇:15 | バックエンドAPIをデプロイ | 〇〇 | ヘルスチェックエンドポイント200を確認 |
| 4 | 〇〇:25 | フロントエンドをデプロイ | 〇〇 | 画面を確認 |
| 5 | 〇〇:30 | スモークテスト実施 | 〇〇 | テストケースを全件実行 |
| 6 | 〇〇:45 | メンテナンスページを解除 | 〇〇 | 本番サイトへのアクセスを確認 |
| 7 | 〇〇:00 | 監視ダッシュボードで30分間の安定確認 | 〇〇 | エラーレートを確認 |
| 8 | 〇〇:30 | デプロイリーダーがリリース完了を宣言 | 〇〇 | Slackに完了報告を送信 |

# ロールバック手順

| ステップ | 作業内容 | 担当 | 所要時間（目安） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | デプロイリーダーがロールバックを宣言し、全員に通知する | 〇〇 | 5分 |
| 2 | メンテナンスページを表示に切り替える | 〇〇 | 5分 |
| 3 | フロントエンドを前バージョンに戻す | 〇〇 | 10分 |
| 4 | バックエンドAPIを前バージョンに戻す | 〇〇 | 15分 |
| 5 | DBをバックアップから復元する（必要な場合のみ） | 〇〇 | 30分 |
| 6 | スモークテストで動作確認する | 〇〇 | 15分 |
| 7 | メンテナンスページを解除する | 〇〇 | 5分 |
| 8 | ステークホルダーにロールバック完了を報告する | 〇〇 | 10分 |