# ゲームデイ計画書（障害訓練）

| 訓練名 | （例：決済サービス フェイルオーバー訓練 2026-Q3） |
| --- | --- |
| 実施日時 | （例：2026年8月20日 10:00〜13:00） |
| 対象システム | （例：決済APIサービス・DBクラスター） |
| 実施チーム | （例：バックエンドSREチーム） |
| ファシリテーター | （名前） |
| 目的 | （例：マルチリージョンフェイルオーバー時のRTO 30分以内を検証する） |

# 訓練シナリオ

| # | シナリオ名 | 注入する障害 | 想定影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：プライマリDB障害） | （例：プライマリDBへのネットワーク遮断） | （例：決済APIが503を返す。レプリカへのフェイルオーバーが自動で発動する） |
| 2 | （例：キャッシュ全消去） | （例：Redisクラスターの全キー削除） | （例：APIレスポンスタイムが急増する） |
| 3 | （例：リージョン障害） | （例：ap-northeast-1へのトラフィックを遮断） | （例：ap-southeast-1へのフェイルオーバーが発動する） |

# 実施手順

| # | ステップ | 担当 | 所要時間 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：前提確認：ダッシュボード正常・アラート無効化） | SREリード | 10分 | Datadogで全グリーン確認 |
| 2 | （例：シナリオ1実施：DBネットワーク遮断） | インフラ担当 | 5分 | iptablesコマンド実行 |
| 3 | （例：フェイルオーバー観測・復旧対応） | 全員 | 30分 | Datadogアラート・ログ確認 |
| 4 | （例：復旧確認：APIレスポンス正常化） | SREリード | 10分 | ヘルスチェックエンドポイント確認 |
| 5 | （例：振り返りミーティング） | ファシリテーター | 30分 | 事後テンプレートを記入 |

# 評価基準

| 指標 | 目標値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- |
| RTO（目標復旧時間） | 30分以内 | 障害注入からAPIヘルスチェック正常化までの時間 |
| RPO（目標復旧時点） | 5分以内のデータ損失 | DBレプリカのレプリケーション遅延 |
| アラート検知時間 | 2分以内 | 障害注入からPagerDutyアラート発報までの時間 |
| Runbook完全実施 | 100% | Runbookの全ステップを手順書通りに実施できたか |

# 結果・振り返り

| 実施日 | （例：2026-08-20） |
| --- | --- |
| 実施したシナリオ | （例：シナリオ1・2を実施。シナリオ3は時間不足でスキップ） |
| 評価基準の達成状況 | （例：RTO 28分で達成。アラート検知は3分（目標2分を未達）） |
| 発見した問題 | （例：Runbookの手順3に記載のコマンドが古く、5分のロスが発生） |
| 改善アクション | （例：Runbook手順3を更新する（担当：田中、期限：2026-08-27）） |
| 次回の訓練予定 | （例：2026年11月（Q4 Game Day）） |