# ゴーライブチェックリスト（Go-Live Checklist）

| プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト |
| --- | --- |
| リリース日時 | 20XX年〇月〇日 02:00〜06:00 JST |
| リリースリーダー | 〇〇 |
| 参加者 | 〇〇・〇〇・〇〇 |
| ロールバック期限 | 20XX年〇月〇日 05:00 JST |
| Go/No-Go判断者 | プロジェクトマネージャー：〇〇 |

# 事前確認（Pre-Go-Live）

| No. | チェック項目 | 担当者 | 完了時刻 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ステークホルダーへのリリース日時通知を送付した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 2 | バックアップが正常に完了し、リストア手順を確認した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 3 | ステージング環境でのリグレッションテストが合格した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 4 | ロールバック手順をチーム全員で確認した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 5 | 監視アラートの閾値を本番リリース用に調整した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 6 | サポートチームにリリース日時と影響範囲を共有した | 〇〇 |  | 〇〇 |

# 本番切替（Cutover）

| No. | チェック項目 | 担当者 | 予定時刻 | 完了時刻 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | メンテナンスモードを有効化した | 〇〇 | 02:00 |  |  |
| 2 | データベースの最終バックアップを取得した | 〇〇 | 02:05 |  |  |
| 3 | 新バージョンをデプロイした | 〇〇 | 02:20 |  |  |
| 4 | データ移行スクリプトを実行した | 〇〇 | 02:50 |  |  |
| 5 | DNS/ロードバランサーの切替を実施した | 〇〇 | 03:35 |  |  |
| 6 | スモークテストを実施した | 〇〇 | 03:45 |  |  |

# 切替後確認（Post-Go-Live）

| No. | チェック項目 | 担当者 | 完了時刻 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | エラーレート・レイテンシ・CPU使用率が正常範囲内 | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 2 | ログに想定外のエラーが出ていないことを確認した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 3 | 主要なユーザーフローの動作確認が完了した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 4 | メンテナンスモードを解除し、サービスを再開した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 5 | ステークホルダーにゴーライブ完了を通知した | 〇〇 |  | 〇〇 |
| 6 | サポートチームにサービス再開を連絡した | 〇〇 |  | 〇〇 |

# ロールバック基準（Rollback Criteria）

| 判断基準 | 閾値 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| エラーレートが急増した | （例：5%超過） | ロールバックを即時実施 |
| 主要機能が動作しない | （例：ログイン・決済・検索いずれか） | ロールバックを即時実施 |
| スモークテストが合格しない | （例：合格率80%未満） | PMの判断を仰ぐ |
| ロールバック期限を超過した | （例：05:00 JST以降） | 継続・対応策を検討 |