# ハイパーケア計画書（Hypercare Plan）

| プロジェクト名 | 〇〇プロジェクト |
| --- | --- |
| ゴーライブ日 | 20XX年〇月〇日 |
| ハイパーケア期間 | 20XX年〇月〇日〜〇月〇日（2週間） |
| ハイパーケアリーダー | 〇〇 |
| 通常サポートへの移行予定日 | 20XX年〇月〇日 |

# ハイパーケア期間・体制

| フェーズ | 期間 | 体制 | 対応時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ1（集中監視） | ゴーライブ後1〜3日 | 開発・インフラ・QA全員待機 | 24時間対応 |
| フェーズ2（強化サポート） | ゴーライブ後4〜7日 | 担当エンジニア + テックリード常駐 | 平日 7:00〜22:00 JST、オンコール24時間 |
| フェーズ3（安定確認） | ゴーライブ後8〜14日 | 担当エンジニア常駐、テックリードはオンコール | 平日 9:00〜18:00 JST、オンコール24時間 |

# 担当者リスト

| 役割 | 担当者 | 連絡先 | 対応可能時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| ハイパーケアリーダー | 〇〇 | Slack: @〇〇 / 電話: 〇〇 | 24時間（フェーズ1〜2） |
| 技術リード | 〇〇 | Slack: @〇〇 / 電話: 〇〇 | 24時間（フェーズ1）、オンコール（フェーズ2〜3） |
| インフラ担当 | 〇〇 | Slack: @〇〇 | オンコール（全フェーズ） |
| ユーザーサポート | 〇〇 | Slack: @〇〇 | 平日 9:00〜18:00 JST |

# 監視項目

| カテゴリ | 監視項目 | 確認頻度 | 正常値の定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| パフォーマンス | ページロード時間 | 1時間ごと | 3秒以内 |
| パフォーマンス | APIレスポンスタイム | 1時間ごと | 500ms以内 |
| 可用性 | エラーレート | 15分ごと | 1%未満 |
| 可用性 | サーバー稼働率 | リアルタイム | 99.9%以上 |
| データ | データ整合性チェック | 日次（朝9時） | 差分ゼロ |
| ビジネス | 1日あたりトランザクション数 | 日次 | 移行前の±10%以内 |

# ハイパーケア終了基準（Exit Criteria）

| 基準 | 達成条件 |
| --- | --- |
| 安定稼働の継続 | エラーレートが1%未満で72時間連続して維持されている |
| パフォーマンス | APIレスポンスタイムが500ms以内で安定している |
| 未解決インシデントなし | L3以上のオープンインシデントがゼロである |
| ユーザー問い合わせの安定 | ユーザーからの問い合わせ件数が通常レベルに戻っている |
| ステークホルダー承認 | ハイパーケアリーダーとPMが終了を承認している |