# ポストモーテム（障害振り返り）

プロジェクト：ECサイト 決済障害（サンプル）

| インシデントID | INC-012 |
| --- | --- |
| タイトル | 決済障害（チェックアウト機能が1時間55分停止） |
| 作成者 | 山田 花子（PM） |
| 作成日 | 2026年6月11日 |
| 重大度 | Critical |

# 障害概要

2026年6月10日14:00から15:55の1時間55分、チェックアウト画面の決済機能が停止した。推定350人のユーザーが購入できない状態になり、売上への直接影響が発生した。

| 項目 | 日時 |
| --- | --- |
| 障害発生 | 6月10日 14:00（推定） |
| 検知 | 6月10日 14:08（発生から8分後） |
| エスカレーション | 6月10日 14:25 |
| 復旧完了 | 6月10日 15:55 |
| 総対応時間 | 1時間55分 |

# タイムライン

| 時刻 | 出来事・対応 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 14:00 | 決済APIのタイムアウトエラーが断続的に発生し始める | （自動） |
| 14:08 | 監視アラートが発報。オンコール担当（佐藤）が検知・調査開始 | 佐藤 三郎 |
| 14:20 | 決済ゲートウェイへの接続がタイムアウトしていることを特定 | 佐藤 三郎 |
| 14:25 | チームリード（田中）にエスカレーション | 佐藤 三郎 |
| 14:40 | 決済ゲートウェイ側の障害と判断。ベンダーへ連絡 | 田中 太郎 |
| 15:30 | ベンダーが障害を修正・サービス回復開始 | ベンダー |
| 15:55 | 全ユーザーの決済処理が正常に完了することを確認 | 田中 太郎 |

# 根本原因分析

直接原因：決済ゲートウェイプロバイダーの障害によりAPIが応答しなくなった

根本原因：決済ゲートウェイの障害を早期検知する監視が設定されていなかった

なぜ1：決済エラーが発生したのはなぜか？ → 決済ゲートウェイAPIがタイムアウトしたため

なぜ2：タイムアウトが発生したのはなぜか？ → ベンダー側のインフラ障害が発生したため

なぜ3：8分後まで検知できなかったのはなぜか？ → APIの応答時間を監視するアラートが未設定だったため

# 影響範囲

影響ユーザー：チェックアウトを試みた全ユーザー（推定350人）

影響機能：決済処理・注文確定

ビジネス影響：1時間55分の決済停止（推定売上影響：〇〇万円）

# 対応内容

1. 監視アラートから決済エラーの急増を検知し調査を開始した（14:08）

2. 決済ゲートウェイのダッシュボードで障害ステータスを確認した（14:40）

3. ベンダーの修正完了後にサービス復旧を確認した（15:55）

# 再発防止策

| No. | アクション | 担当者 | 期限 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 決済APIの応答時間監視アラートを設定する（しきい値：5秒） | 鈴木 一郎 | 6月17日 | 未着手 |
| 2 | 決済ゲートウェイ障害時のフォールバック設計を検討する | 田中 太郎 | 6月30日 | 未着手 |
| 3 | 決済障害対応のRunbookを作成する | 佐藤 三郎 | 6月24日 | 未着手 |

# 教訓

決済APIの応答時間を監視する設定がなく、検知が8分遅れた。外部依存サービスの監視を強化する

ベンダー障害時のエスカレーション先が明確でなく、確認に20分かかった。連絡先を事前にRunbookに記載する

フォールバック手段（代替決済手段）がなかった。冗長化の検討を次スプリントに組み込む