# PRD（プロダクト要求仕様書）

| 機能・プロダクト名 | （例：ダークモード対応） |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| 作成者（PM） | （名前・役職） |
| レビュアー | （例：エンジニアリングリード・デザインリード） |
| 作成日 | YYYY-MM-DD |
| 最終更新日 | YYYY-MM-DD |
| ステータス | Draft / In Review / Approved |

# 背景・課題（Problem Statement）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 課題 | （例：夜間利用ユーザーから「画面が眩しい」という要望が月50件以上寄せられている） |
| 根拠データ | （例：ユーザーの38%が21時以降に利用。アンケートでダークモード希望が72%） |
| 放置した場合の影響 | （例：競合3社はすでに対応済みで、解約理由の上位に「目の疲れ」が入っている） |

# 目的・成功指標

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | （例：夜間利用時の体験を改善し、継続率を向上させる） |
| 成功指標1（KPI） | （例：ダークモード利用率：リリース3か月で30%以上） |
| 成功指標2（KPI） | （例：夜間帯（21時〜2時）の平均セッション時間：10%向上） |
| ガードレール指標 | （例：画面表示速度・クラッシュ率を悪化させないこと） |

# ユーザーストーリー

| # | ストーリー | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ユーザーとして、設定画面からダークモードに切り替えたい。夜間に目の負担を減らすためだ | Must |
| 2 | ユーザーとして、OSの設定に自動で追従してほしい。手動で切り替える手間を省くためだ | Should |
| 3 | ユーザーとして、時間帯で自動切り替えしたい。日中と夜間で最適な表示にするためだ | Could |

# 要求事項

| # | 要求 | 種別 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設定画面に「ライト／ダーク／OS設定に従う」の3択を追加する | 機能要求 | Must |
| 2 | 全画面・全コンポーネントがダークモードに対応する | 機能要求 | Must |
| 3 | モード切り替えは即時反映され、再起動を必要としない | 非機能要求 | Must |
| 4 | 切り替え時の画面ちらつきを発生させない | 非機能要求 | Should |
| 5 | WCAG AAのコントラスト比を維持する | 非機能要求 | Must |

# スコープ外・前提条件

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| スコープ外1 | （例：Webブラウザ版の対応は本PRDに含まない（モバイルアプリのみ）） |
| スコープ外2 | （例：ユーザー定義のカスタムテーマ機能は対象外とする） |
| 前提条件1 | （例：デザインシステムのカラートークン化が完了していること） |
| 依存関係 | （例：デザインチームのダークモード用パレット納品（6月末）に依存する） |

# リリース計画

| フェーズ | 内容 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| フェーズ1 | 社内ベータ（全社員対象） | 2026年8月上旬 |
| フェーズ2 | 段階的リリース（ユーザーの10%→50%） | 2026年8月下旬 |
| フェーズ3 | 全体リリース＋効果測定開始 | 2026年9月上旬 |