# 品質管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（QAリード） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PM） |

# 品質基準

| 成果物 | 品質基準 | 測定方法 | 目標値 |
| --- | --- | --- | --- |
| ソースコード | コードカバレッジ | 単体テスト自動計測 | 80%以上 |
| ソースコード | 静的解析エラー | Linterで計測 | クリティカルエラー0件 |
| 機能 | バグ密度 | テスト完了後の不具合数 / 規模 | 0.5件/FP以下 |
| UI | アクセシビリティ | axe / Lighthouse スコア | スコア90以上 |
| ドキュメント | レビュー完了 | 担当者の承認有無 | 全成果物100%承認 |
| パフォーマンス | レスポンスタイム | 負荷テスト計測 | 95パーセンタイルで2秒以内 |

# 完了の定義（Definition of Done）

| No. | 確認項目 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 1 | コードレビューが完了し、承認を受けている | 開発者・レビュアー |
| 2 | 単体テストが全件パスしている | 開発者 |
| 3 | Linterエラーがゼロである | 開発者 |
| 4 | コードがmain/developブランチにマージされている | 開発者 |
| 5 | 関連するドキュメントが更新されている | 開発者 |

# レビュープロセス

| レビュー種別 | タイミング | 参加者 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- |
| コードレビュー | プルリクエスト作成時 | 作成者・レビュアー（1名以上） | レビュアー |
| 設計レビュー | 設計完了時 | PM・テックリード・QAリード | テックリード |
| テスト結果レビュー | テスト完了時 | PM・QAリード・ステークホルダー | PM |
| セキュリティレビュー | リリース前 | セキュリティ担当・テックリード | セキュリティ担当 |

# テスト計画

| テスト種別 | 担当 | タイミング | 合格基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 単体テスト | 開発者 | 開発中（継続的） | カバレッジ80%以上 |
| 結合テスト | 開発者 + QAリード | 開発完了後 | 全テストケース合格 |
| システムテスト | QAチーム | 結合テスト完了後 | クリティカルバグゼロ |
| 性能テスト | インフラ + QAチーム | システムテスト完了後 | レスポンス2秒以内（P95） |
| UAT | ステークホルダー | 性能テスト完了後 | 全受け入れ基準を満たす |

# 不具合管理

| 重大度 | 定義 | 目標修正時間 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | サービス全体に影響・データ損失の恐れ | 4時間以内 | 即時対応・PM・テックリードに報告 |
| High | 主要機能が動作しない | 1営業日以内 | 当日中に修正着手 |
| Medium | 機能は動作するが不具合がある | 3営業日以内 | 当スプリント内で対応 |
| Low | 軽微な表示崩れ・改善要望 | 次スプリント以降 | バックログに登録 |