# 品質管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| 作成日 | YYYY-MM-DD |
| 作成者 | （名前・役職） |
| 承認者 | （名前・役職） |
| 最終更新日 | YYYY-MM-DD |
| ステータス | Draft / In Review / Approved |

# 品質目標

| # | 品質目標 | 測定方法 | 目標値 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本番障害件数を抑制する | 本番インシデント数（月次） | 月0件（Severity 1） | リリース後3ヶ月 |
| 2 | コードカバレッジを維持する | ユニットテストカバレッジ（%） | 80%以上 | スプリント毎 |
| 3 | バグ修正率を高める | スプリント内バグクローズ率（%） | 90%以上 | スプリント毎 |
| 4 | 顧客受け入れテスト合格率を確保する | UAT合格率（%） | 95%以上 | UAT完了時 |
| 5 | デプロイ成功率を維持する | デプロイ成功率（%） | 99%以上 | リリース毎 |

# 品質基準・メトリクス

| カテゴリ | メトリクス | 基準値 | 測定頻度 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コード品質 | コードカバレッジ | ≥ 80% | スプリント毎 | TL |
| コード品質 | 静的解析警告数 | 0件（Critical） | PR毎 | 開発者 |
| テスト品質 | バグ検出率（テスト工程） | ≥ 95% | テスト完了時 | QA |
| テスト品質 | 未解決バグ数（P1/P2） | 0件 | リリース前 | PM |
| パフォーマンス | レスポンスタイム（P95） | ≤ 2秒 | ステージング検証 | TL |
| セキュリティ | 脆弱性スキャン（Critical） | 0件 | リリース前 | セキュリティ担当 |

# 品質保証活動（QA Activities）

| # | 活動 | 目的 | 頻度 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | コードレビュー | コード品質の維持・知識共有 | PR毎 | 開発者全員 |
| 2 | スプリントレトロスペクティブ | プロセス改善の継続的実施 | スプリント毎 | チーム全員 |
| 3 | 静的解析（Lint / SonarQube等） | コード品質の自動チェック | PR毎（CI） | 自動 |
| 4 | 設計レビュー | アーキテクチャ・設計の妥当性確認 | 主要機能毎 | TL・アーキテクト |
| 5 | セキュリティレビュー | 脆弱性の早期検出 | スプリント毎 | セキュリティ担当 |
| 6 | プロセス監査 | 開発プロセスの遵守状況確認 | 月1回 | PM・QA |

# 品質コントロール活動（QC Activities）

| # | 活動 | 目的 | 頻度 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ユニットテスト | 個別モジュールの動作確認 | 開発毎（CI） | 開発者 |
| 2 | 統合テスト | コンポーネント間の連携確認 | スプリント毎 | QA |
| 3 | 回帰テスト | 既存機能への影響確認 | リリース前 | QA |
| 4 | パフォーマンステスト | 性能要件の達成確認 | ステージング | TL・QA |
| 5 | UAT（受け入れテスト） | ビジネス要件の充足確認 | リリース前 | ビジネス担当・QA |
| 6 | セキュリティスキャン | 脆弱性の最終確認 | リリース前 | セキュリティ担当 |

# 役割と責任

| 役割 | 担当者 | 責任 |
| --- | --- | --- |
| PM（プロジェクトマネージャー） | （名前） | 品質管理計画書の承認・品質KPIの監視・エスカレーション判断 |
| QAリード | （名前） | テスト計画の策定・テスト実施の管理・バグトリアージ |
| テックリード | （名前） | コードレビュー基準の設定・設計レビューの実施 |
| 開発者 | チーム全員 | ユニットテストの実装・コーディング規約の遵守 |
| セキュリティ担当 | （名前） | セキュリティレビュー・脆弱性スキャンの実施 |
| ビジネス担当 | （名前） | UATの実施・受け入れ基準の定義 |

# 変更履歴

| バージョン | 変更日 | 変更者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | YYYY-MM-DD | （名前） | 初版作成 |
| v1.1 | YYYY-MM-DD | （名前） | 品質メトリクスにセキュリティ項目を追加 |
| v1.2 | YYYY-MM-DD | （名前） | UATの受け入れ基準を95%に更新 |