# リリース計画書

| リリース名 | （例：v3.2.0 — Apple Pay対応・決済UX改善） |
| --- | --- |
| リリース予定日時 | （例：2026年9月3日 15:00 JST） |
| リリースマネージャー | （例：田中） |
| リリースの目的 | （例：モバイル決済の離脱率を改善し、Apple Pay・Google Payに対応する） |
| 対象環境 | （例：本番環境（AWS ap-northeast-1）） |
| リリース方式 | （例：ブルーグリーンデプロイ） |
| 影響システム | （例：決済API・注文管理サービス・通知サービス） |
| 影響ユーザー | （例：全モバイルユーザー（約85万人）） |

# 含まれる変更一覧

| チケットID | 変更内容 | 種別 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：PAY-110） | （例：Apple Pay対応を追加） | （例：新機能） | （例：田中） |
| （例：PAY-111） | （例：Google Pay対応を追加） | （例：新機能） | （例：佐藤） |
| （例：PAY-115） | （例：エラーメッセージを日本語化） | （例：バグ修正） | （例：鈴木） |

# リリーススケジュール

| フェーズ | 日時 | 担当 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：9/2 10:00 JST） | （例：田中） | （例：ステージング最終デプロイと動作確認） |
| 2 | （例：9/2 15:00 JST） | （例：山田（VP Eng）） | （例：リリース承認サイン） |
| 3 | （例：9/3 14:00 JST） | （例：インフラチーム） | （例：本番環境へのデプロイ開始） |
| 4 | （例：9/3 15:00 JST） | （例：QAチーム） | （例：本番スモークテスト実施） |
| 5 | （例：9/3 15:30 JST） | （例：田中） | （例：リリース完了通知・モニタリング開始） |

# リスク管理

| リスク | 影響度 | 発生確率 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：Apple Pay APIの認証エラー） | （例：高） | （例：中） | （例：ステージングでテスト済み。発生時はApple Payを非表示にしてロールバック） |
| （例：デプロイ後のレスポンスタイム劣化） | （例：中） | （例：低） | （例：DatadogでP95を監視。500ms超が5分続いた場合ロールバック検討） |

# ロールバック計画

| ロールバック判断基準 | （例：本番デプロイ後30分以内にP1障害が発生した場合 / エラーレート1%超が5分継続した場合） |
| --- | --- |
| ロールバック担当 | （例：インフラチーム（山本）） |
| ロールバック手順 | （例：1. ブルーグリーン切り替えを旧バージョンに戻す → 2. DNSの切り替えを確認 → 3. スモークテスト → 4. 全関係者に報告） |
| ロールバック所要時間 | （例：約10〜15分） |
| ロールバック後の対応 | （例：原因調査後、修正して再リリース計画を立てる。ポストモーテムを1週間以内に実施） |