# スコープ管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム移行プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PMO） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PM） |

# スコープ内（In Scope）

| No. | 機能・成果物 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 〇〇機能の開発 | （例：〇〇画面の新規開発） |
| 2 | 〇〇データの移行 | （例：〇〇DBの移行） |
| 3 | 〇〇ドキュメントの整備 | （例：システム設計書・運用手順書） |
| 4 | UAT支援 | （例：ユーザー受け入れテストの準備・実施支援） |

# スコープ外（Out of Scope）

| No. | 除外項目 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 〇〇システムとの連携 | 別プロジェクトで対応 |
| 2 | 既存データの遡及クレンジング | 工数・コストが不明瞭なため別途検討 |
| 3 | エンドユーザー向けトレーニングの実施 | 運用部門が担当 |

# WBSと主要成果物

| フェーズ | 主要成果物 | 担当 | 完了基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | 要件定義書・機能一覧 | PM + 開発リード | ステークホルダーの書面承認 |
| 設計 | システム設計書・DB設計書 | 開発リード | レビュー完了・承認取得 |
| 開発 | ソースコード・単体テスト結果 | 開発チーム | コードレビュー完了・CIグリーン |
| テスト | テスト計画書・テスト結果報告書 | QAチーム | 全テストケース合格 |
| 移行 | データ移行計画書・移行結果報告書 | インフラ + 開発 | 本番データ確認完了 |
| リリース | リリースノート・運用手順書 | PM + 開発リード | ステークホルダー最終承認 |

# スコープ変更管理プロセス

| ステップ | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 変更要求の提出 | 変更要求書（Change Request）を起票する | 要求者 | 随時 |
| 2. 影響分析 | PMOが工数・コスト・スケジュールへの影響を分析する | PMO | 提出後3営業日以内 |
| 3. 審査・承認 | 変更管理委員会（CCB）が承認・否認を決定する | CCB | 分析後5営業日以内 |
| 4. 実施 | 承認された変更をプロジェクト計画・WBSに反映する | PM + 担当者 | 承認後1営業日以内 |
| 5. 記録 | 変更ログを更新し、ステークホルダーに通知する | PMO | 承認後1営業日以内 |

# スコープ検証・受け入れ基準

| フェーズ | 検証方法 | 受け入れ基準 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要件定義完了 | ウォークスルーレビュー | 要件定義書に全機能が記載されている | PM・ステークホルダー |
| 設計完了 | 設計レビュー | 要件との整合性が確認されている | テックリード |
| テスト完了 | UAT | 全受け入れ基準を満たしている | ステークホルダー |
| リリース完了 | 本番確認 | 全成果物が納品・動作確認済み | PM・ステークホルダー |