# 作業範囲記述書（Statement of Work）

| 文書名 | （例：〇〇システム開発 作業範囲記述書） |
| --- | --- |
| 発注者 | （例：株式会社〇〇） |
| 受注者 | （例：〇〇ソリューションズ株式会社） |
| 契約期間 | （例：2026年7月1日〜2026年12月31日） |
| バージョン | v1.0 |
| 作成日 | YYYY-MM-DD |
| ステータス | Draft / In Review / Signed |

# プロジェクト概要・目的

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 背景 | （例：既存の受発注システムが老朽化し、保守コストが増大している） |
| 目的 | （例：受発注システムをクラウドネイティブ構成で刷新し、運用コストを30%削減する） |
| 成功基準 | （例：2026年12月末までに新システムへ全面移行し、既存機能を100%カバーする） |

# 作業範囲

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 含まれる作業1 | （例：受発注システムの設計・開発・テスト） |
| 含まれる作業2 | （例：既存システムからのデータ移行（顧客・受注・商品マスタ）） |
| 含まれる作業3 | （例：運用チームへの引き継ぎドキュメント作成とトレーニング2回） |
| 除外事項1 | （例：既存システムの改修・バグ修正は本SOWに含まない） |
| 除外事項2 | （例：本番運用開始後の保守・運用は別契約とする） |
| 変更管理 | （例：作業範囲の変更は変更要求書を提出し、双方の書面合意を必要とする） |

# 成果物

| # | 成果物 | 形式 | 納期 | 受入基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本設計書 | PDF＋編集可能ファイル | 2026年7月末 | 発注者レビューで重大指摘ゼロ |
| 2 | 開発済みシステム一式 | ソースコード＋実行環境 | 2026年10月末 | 受入テスト項目の95%以上合格 |
| 3 | データ移行結果報告書 | PDF | 2026年11月末 | 移行データの整合性100% |
| 4 | 運用引き継ぎドキュメント | Wiki＋PDF | 2026年12月中旬 | 運用チームの承認 |

# スケジュール・マイルストーン

| マイルストーン | 期日 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| M1：要件確定 | 2026年7月15日 | 要件定義書の双方承認 |
| M2：設計完了 | 2026年7月31日 | 基本設計書の受入完了 |
| M3：開発完了 | 2026年10月31日 | 結合テスト完了・受入テスト開始可能 |
| M4：移行完了 | 2026年11月30日 | 本番環境への移行と整合性確認完了 |
| M5：プロジェクト完了 | 2026年12月19日 | 全成果物の受入完了 |

# 体制・役割分担

| 役割 | 担当 | 責任範囲 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトオーナー | 発注者：〇〇 | 最終意思決定・予算承認 |
| プロジェクトマネージャー | 受注者：〇〇 | 進捗管理・課題エスカレーション |
| 開発リード | 受注者：〇〇 | 設計・開発の品質責任 |
| 業務担当 | 発注者：〇〇 | 要件確認・受入テスト実施 |
| 週次定例 | 双方 | 毎週〇曜日に進捗・課題を確認する |

# 支払い条件・前提条件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 契約金額 | （例：総額〇〇円（税抜）） |
| 支払い方式 | （例：マイルストーン払い。M2完了時30%・M3完了時40%・M5完了時30%） |
| 支払い条件 | （例：請求書受領後30日以内に銀行振込） |
| 前提条件1 | （例：発注者は要件確認の質問に3営業日以内に回答する） |
| 前提条件2 | （例：既存システムのドキュメント・テスト環境は発注者が提供する） |
| 準拠法 | （例：日本法。紛争時は〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする） |