# スプリントバーンダウンレポート

| スプリント番号 | （例：Sprint 44） |
| --- | --- |
| 期間 | （例：2026年9月1日〜9月12日） |
| スクラムマスター | （例：田中） |
| スプリントゴール | （例：Apple Pay・Google Payの決済統合を完了し、モバイルユーザーがカード番号入力なしでチェックアウトできるようにする） |
| ゴール達成状況 | （例：達成 / 一部達成 / 未達成） |
| 計画ポイント | （例：60pt） |
| 完了ポイント | （例：54pt） |
| 達成率 | （例：90%） |

# 完了・未完了ストーリー

| チケットID | タイトル | ポイント | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：PAY-110） | （例：Apple Pay対応を追加） | （例：8pt） | （例：完了） |
| （例：PAY-111） | （例：Google Pay対応を追加） | （例：8pt） | （例：完了） |
| （例：PAY-120） | （例：Apple Pay UIの微調整） | （例：6pt） | （例：持ち越し） |

# バーンダウン状況

| 日付 | 理想残ポイント | 実際残ポイント | 差分 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （例：9/1） | （例：60pt） | （例：60pt） | （例：0pt） | （例：スプリント開始） |
| （例：9/3） | （例：48pt） | （例：52pt） | （例：+4pt） | （例：API調査に想定より1日多くかかった） |
| （例：9/8） | （例：24pt） | （例：22pt） | （例：-2pt） | （例：Apple Pay統合が予定より早く完了） |
| （例：9/12） | （例：0pt） | （例：6pt） | （例：+6pt） | （例：PAY-120が持ち越し） |

# ベロシティ記録

| スプリント | 計画ポイント | 完了ポイント | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：Sprint 41） | （例：58pt） | （例：55pt） | （例：95%） |
| （例：Sprint 42） | （例：60pt） | （例：58pt） | （例：97%） |
| （例：Sprint 43） | （例：62pt） | （例：50pt） | （例：81%） |
| （例：Sprint 44） | （例：60pt） | （例：54pt） | （例：90%） |

# 振り返りポイント

| うまくいったこと | （例：Apple Pay統合がステージングで一発OK。事前のPoC検証が効いた） |
| --- | --- |
| 改善が必要なこと | （例：デザインレビューのスケジュールをスプリント前半に設定していなかった） |
| 次スプリントへのアクション | （例：デザインレビューをスプリント3日目までに完了するルールを設ける） |
| ブロッカー・リスク | （例：Google Pay APIの本番審査に2〜3営業日かかる可能性がある） |