# スプリントキャパシティ計画書

| スプリント番号 | （例：Sprint 45） |
| --- | --- |
| 期間 | （例：2026年9月15日〜9月26日） |
| 稼働日数（最大） | （例：10日） |
| スクラムマスター | （例：田中） |

# メンバー稼働状況

| メンバー | 役割 | 稼働日数 | 不在日・理由 | フォーカスファクター | 利用可能ポイント |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （例：田中） | （例：バックエンド） | （例：9日） | （例：9/18 有給休暇） | （例：0.7） | （例：57pt） |
| （例：佐藤） | （例：フロントエンド） | （例：10日） | （例：なし） | （例：0.7） | （例：63pt） |
| （例：鈴木） | （例：QA） | （例：8日） | （例：9/25〜26 社内研修） | （例：0.6） | （例：38pt） |
| （例：山田） | （例：インフラ） | （例：10日） | （例：なし） | （例：0.5） | （例：32pt） |

# チーム合計キャパシティ

| メンバー数 | （例：4名） |
| --- | --- |
| 合計稼働日数 | （例：37日） |
| 利用可能ポイント合計 | （例：190pt） |
| スパイク・技術調査用確保ポイント | （例：10pt） |
| バックログ用利用可能ポイント | （例：180pt） |

# ベロシティとの比較

| スプリント | ベロシティ（実績） | キャパシティ（計画） | 充足率 |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：Sprint 42） | （例：58pt） | （例：185pt） | （例：31%） |
| （例：Sprint 43） | （例：50pt） | （例：175pt） | （例：29%） |
| （例：Sprint 44） | （例：54pt） | （例：190pt） | （例：28%） |
| （例：Sprint 45（今回）） | — | （例：180pt） | — |

# 計画調整メモ

| 特記事項 | （例：田中が9/18に不在のため、Apple Pay統合のコードレビューを9/17に前倒しする） |
| --- | --- |
| リスク | （例：鈴木が研修2日間不在のため、QAのテスト日程をスプリント前半に集中させる） |
| 次スプリントへの申し送り | （例：佐藤が10月第1週に有給休暇取得予定。Sprint 46のキャパシティに影響する） |