# スプリントゴール

| スプリント番号 | （例：Sprint 44） |
| --- | --- |
| スプリント期間 | （例：2026年9月1日〜9月12日） |
| スプリントゴール | （例：Apple Pay・Google Payの決済統合を完了し、モバイルユーザーがカード番号入力なしでチェックアウトできるようにする） |
| ゴールの背景 | （例：モバイル決済の離脱率12%を改善するため、今スプリントで決済UXの主要ボトルネックを解消する） |
| ゴールの種別 | （例：新機能リリース） |

# 成功基準

| No. | 成功基準 | 測定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （例：Apple PayとGoogle Payで決済が完了できる） | （例：ステージング環境でのE2Eテスト合格） |
| 2 | （例：既存のクレジットカード決済フローに影響がない） | （例：リグレッションテスト全件合格） |
| 3 | （例：決済エラー時に適切なメッセージが表示される） | （例：エラーシナリオのUATサインオフ） |
| 4 | （例：レスポンスタイムが現状（平均300ms）以下を維持する） | （例：負荷テストでP95 500ms以内） |

# 前提条件・制約

| 前提条件 | （例：Apple Pay APIキーの取得が完了している / ステージング環境が利用可能） |
| --- | --- |
| 技術的制約 | （例：既存の決済SDKのバージョンを変更しない） |
| スコープ外 | （例：Google Payの日本以外のリージョン対応は含まない） |
| 工数制約 | （例：チームの総キャパシティは60pt。QAエンジニアが週3日稼働） |

# リスク・依存関係

| リスク・依存 | 内容 | 対応策 |
| --- | --- | --- |
| （例：Apple Pay API仕様変更） | （例：Apple Developer Docsが最新版に更新されている可能性） | （例：スプリント開始前にAPIバージョンを確認し、変更があれば見積もりを再調整） |
| （例：QAリソース不足） | （例：QAが週3日しか稼働できないため、テストの順序が重要） | （例：優先度高のE2Eテストを週前半に集中させる） |
| （例：PAY-108への依存） | （例：Apple Pay APIキー取得（PAY-108）が未完了の場合ブロックされる） | （例：PAY-108はスプリント開始時点で完了済みであることをPOが確認） |