# スプリントレトロスペクティブ

| スプリント番号 | （例：Sprint 45） |
| --- | --- |
| 期間 | （例：2026年9月15日〜9月26日） |
| ファシリテーター | （例：田中） |
| 参加者 | （例：田中・佐藤・鈴木・山田） |
| 実施日時 | （例：2026年9月26日 17:00〜18:00） |

# KPT振り返り

## Keep（続けること）

| No. | 内容 | 提案者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （例：デイリースタンドアップを15分以内に終わらせる運用が定着した） | （例：田中） |
| 2 | （例：PRテンプレートにより、レビュアーがコンテキストを素早く把握できるようになった） | （例：佐藤） |
| 3 | （例：キャパシティ計画で不在日を確認する運用により、計画の超過が減った） | （例：鈴木） |

## Problem（問題・やめること）

| No. | 内容 | 提案者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （例：スプリント後半にテスト工数が集中し、QAのボトルネックが毎回発生している） | （例：鈴木） |
| 2 | （例：バックログリファインメントの参加率が低く、見積もりの根拠が共有されていない） | （例：山田） |
| 3 | （例：Slackの #general への通知が多すぎて、重要な情報が流れてしまっている） | （例：佐藤） |

## Try（次のスプリントで試すこと）

| No. | 内容 | 提案者 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （例：各ストーリーにQAチェックポイントを設け、5日目までにテスト可能な状態にするルールを試す） | （例：鈴木） |
| 2 | （例：バックログリファインメント前日にアジェンダを共有し、参加率を上げる） | （例：田中） |
| 3 | （例：Slackチャンネルを見直し、重要な通知は #dev-alerts に集約する） | （例：山田） |

# 振り返りサマリー

| スプリントの一言評価 | （例：計画の精度は上がったが、QAのボトルネックが課題として残った） |
| --- | --- |
| チームの状態（1〜5） | （例：4 — 全員がゴールを理解しており、コラボレーションは良好） |
| 今スプリントの最大の学び | （例：テストを後半に集中させる設計は計画段階から見直す必要がある） |

# アクションアイテム

| No. | アクション | 担当者 | 期限 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：QAチェックポイント列をJiraに追加し、Sprint 46から運用開始） | （例：鈴木） | （例：9/30） | （例：高） |
| 2 | （例：バックログリファインメント前日にアジェンダをSlackで共有する運用を開始） | （例：田中） | （例：次回から） | （例：中） |
| 3 | （例：Slackチャンネル構成案を作成し、チームに提案） | （例：山田） | （例：10/2） | （例：中） |

# 前回アクションのチェックイン

| 前回のアクション | 担当者 | 完了/未完了 | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
| （例：PRテンプレートの導入） | （例：佐藤） | （例：完了） | （例：Sprint 45から全PRに適用。レビュー時間が平均20%短縮） |
| （例：キャパシティ計画書の整備） | （例：田中） | （例：完了） | （例：Sprint 45から運用開始。計画超過なし） |
| （例：タイムキーパー導入） | （例：鈴木） | （例：完了） | （例：持ち回りで担当。15分以内を継続達成） |