# ステークホルダー管理表

| プロジェクト名 | （例：〇〇システム開発プロジェクト） |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| 作成日 | YYYY-MM-DD |
| 作成者 | （名前・役割） |
| 最終更新日 | YYYY-MM-DD |
| ステータス | Draft / In Review / Approved |

# ステークホルダー一覧

| ID | 氏名 | 組織・部署 | 役職 | 役割 | 連絡先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-001 | （名前） | （組織・部署名） | CIO | プロジェクトスポンサー | （メール） |
| S-002 | （名前） | 開発部 | 部長 | ステアリングコミッティメンバー | （メール） |
| S-003 | （名前） | 営業部 | 課長 | ビジネス要件提供者 | （メール） |
| S-004 | （名前） | IT部 | PMO担当 | プロジェクト管理支援 | （メール） |
| S-005 | （名前） | 外部ベンダー | PL | 開発担当ベンダー | （メール） |

# ステークホルダー分析（影響度×関心度）

| ID | 氏名 | 影響度 | 関心度 | 現在の関与状況 | 目標の関与状況 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-001 | （名前） | 高 | 高 | Neutral | Champion | 最優先 |
| S-002 | （名前） | 高 | 中 | Resistant | Supportive | 高 |
| S-003 | （名前） | 中 | 高 | Supportive | Champion | 中 |
| S-004 | （名前） | 中 | 中 | Neutral | Supportive | 中 |
| S-005 | （名前） | 低 | 高 | Supportive | Supportive | 低 |

## 関与状況の定義

| レベル | 定義 |
| --- | --- |
| Unaware（未認識） | プロジェクトの存在や影響を知らない |
| Resistant（抵抗） | プロジェクトの変化に抵抗している |
| Neutral（中立） | プロジェクトを認識しているが積極的でない |
| Supportive（支持） | プロジェクトを支持し協力的 |
| Champion（推進） | プロジェクトを積極的に推進している |

# エンゲージメント戦略

| ID | 氏名 | 関与アプローチ | 頻度 | 主要チャネル | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-001 | （名前） | 月次ステアリングコミッティで進捗報告。重大リスク発生時は随時エスカレーション | 月1回＋随時 | 対面 / メール | PM |
| S-002 | （名前） | 隔週でステータス報告。懸念事項を早期に共有し信頼関係を構築する | 隔週 | MTG / メール | PM |
| S-003 | （名前） | 要件ヒアリングに定期招待。成果物レビューでフィードバックを取得する | 月2回 | MTG / Slack | BA |
| S-004 | （名前） | 週次進捗レポートを共有。課題発生時は即座に連絡する | 週1回 | メール / Slack | PM |
| S-005 | （名前） | 週次キックオフで進捗確認。技術的な懸念事項をチームで共有する | 週1回 | MTG / Slack | TL |

# コミュニケーション計画サマリー

| コミュニケーション手段 | 目的 | 対象者 | 頻度 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ステアリングコミッティ | 進捗報告・意思決定 | S-001, S-002 | 月1回 | PM |
| 週次ステータスレポート | 進捗・課題・リスク共有 | 全関係者 | 週1回 | PM |
| 要件定義ワークショップ | 要件の明確化・合意 | S-003 | 随時 | BA |
| 技術レビュー会議 | 設計・実装の品質確認 | S-005 | 隔週 | TL |
| プロジェクトニュースレター | プロジェクト全体の情報共有 | 全関係者 | 月1回 | PM |

# 変更履歴

| バージョン | 変更日 | 変更者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | YYYY-MM-DD | （名前） | 初版作成 |
| v1.1 | YYYY-MM-DD | （名前） | S-005（外部ベンダー）を追加 |
| v1.2 | YYYY-MM-DD | （名前） | S-002のエンゲージメント戦略を更新 |