# 技術ロードマップ（Technology Roadmap）

| プロジェクト／プロダクト名 | （例：〇〇プラットフォーム） |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| 対象期間 | （例：2026年Q1〜Q4） |
| 作成日 | YYYY-MM-DD |
| 作成者 | （名前・役職） |
| 最終更新日 | YYYY-MM-DD |
| ステータス | Draft / In Review / Approved |

# ビジョン・目標

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ビジョン | （例：2026年末までにAPI応答速度を50%改善し、グローバル展開を可能にする） |
| 戦略目標1 | （例：マイクロサービス化によるスケーラビリティの向上） |
| 戦略目標2 | （例：CI/CD整備によるデプロイ頻度の向上） |
| 戦略目標3 | （例：セキュリティ強化によるSOC2認証の取得） |
| 成功指標（KPI） | （例：デプロイ頻度 月4回→週2回、API p99レイテンシ 200ms以下） |

# 現状分析

| 項目 | 現状（AS-IS） | 課題・ギャップ |
| --- | --- | --- |
| アーキテクチャ | （例：モノリシック構成） | （例：スケールアウトが困難で障害時の影響範囲が広い） |
| デプロイ | （例：手動デプロイ・月1回） | （例：デプロイミスが多く、リリース頻度を上げられない） |
| セキュリティ | （例：社内規定のみ） | （例：外部認証基準を満たしておらず、グローバル展開の障壁になっている） |
| 技術負債 | （例：レガシーコードが30%以上） | （例：新機能追加のコストが高く、開発速度が低下している） |

# ロードマップ（四半期別）

| フェーズ | 期間 | 主要施策 | 担当 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2026年Q1 | （例：CI/CDパイプラインの構築・自動テスト整備） | （例：インフラチーム） | 計画中 |
| Phase 2 | 2026年Q2 | （例：認証サービスのマイクロサービス化） | （例：バックエンドチーム） | 未着手 |
| Phase 3 | 2026年Q3 | （例：APIゲートウェイ導入・負荷テスト） | （例：インフラ・バックエンドチーム） | 未着手 |
| Phase 4 | 2026年Q4 | （例：SOC2監査対応・セキュリティ強化） | （例：セキュリティチーム） | 未着手 |

# 依存関係・リスク

| # | リスク／依存 | 影響度 | 発生確率 | 対応策 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：外部ベンダーのAPI仕様変更） | 高 | 中 | （例：インターフェース層を設けて影響を局所化する） | （例：〇〇） |
| 2 | （例：キーパーソンの離脱） | 高 | 低 | （例：ナレッジ共有とドキュメント整備を先行して実施する） | （例：〇〇） |
| 3 | （例：予算削減によるリソース不足） | 中 | 中 | （例：フェーズの優先順位を見直し、コアな施策に集中する） | （例：〇〇） |