# テクニカルデット登録

| ドキュメント名 | テクニカルデット登録 |
| --- | --- |
| 対象システム | （例：決済APIサービス） |
| オーナー | （例：バックエンドチーム） |
| 最終更新日 | （例：2026年8月1日） |
| レビュー周期 | （例：スプリントごと） |

# 負債一覧

| ID | カテゴリ | 負債の内容 | 発見日 | 発見者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | （例：テスト） | （例：決済処理モジュールに単体テストがない。手動テストに依存しており、リグレッションリスクが高い） | （例：2026年7月15日） | （例：田中） |
| TD-002 | （例：依存関係） | （例：Node.js 16を使用中。2026年9月にサポート終了予定） | （例：2026年7月20日） | （例：鈴木） |
| TD-003 | （例：設計） | （例：ユーザー認証ロジックが3箇所に重複実装されている） | （例：2026年7月22日） | （例：佐藤） |

# 影響度・優先度評価

| ID | 影響範囲 | 影響度（H/M/L） | 緊急度（H/M/L） | 対応優先度 | 推定工数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | 決済モジュール全体 | H | M | 高 | （例：3スプリント） |
| TD-002 | 全サービス | H | H | 最高 | （例：1スプリント） |
| TD-003 | 認証フロー全体 | M | L | 中 | （例：2スプリント） |

# 対応計画

| ID | 対応方針 | 担当チーム | 目標スプリント | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | （例：決済モジュールのユニットテストをカバレッジ80%まで追加する） | バックエンド | （例：S2026-Q3-03） | 計画中 |
| TD-002 | （例：Node.js 18にアップグレードし、依存パッケージの互換性を確認する） | インフラ | （例：S2026-Q3-01） | 進行中 |
| TD-003 | （例：認証ロジックをAuthServiceに統合し、重複実装を削除する） | バックエンド | （例：S2026-Q3-04） | 未着手 |

# トラッキング・レビュー

| ID | ステータス | 最終更新日 | 完了日 | メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | 計画中 | 2026-08-01 | - | （例：来スプリントでバックログに追加予定） |
| TD-002 | 進行中 | 2026-08-01 | - | （例：ステージング環境での検証完了。本番への適用は8/15を予定） |
| TD-003 | 未着手 | 2026-08-01 | - | （例：Q4に対応予定。影響範囲の詳細調査が必要） |