# テクニカルスパイク

| チケットID | （例：PAY-SPK-01） |
| --- | --- |
| スパイクタイトル | （例：Apple Pay JS SDK v4の認証フローを調査する） |
| タイムボックス | （例：2日間（16時間）） |
| 担当者 | （例：田中） |
| スパイクの種別 | （例：技術調査 / PoC（概念実証） / パフォーマンス検証） |

# 調査目的

| 調査の背景 | （例：PAY-110（Apple Pay統合）の見積もりを行うにあたり、SDK v4の認証フローと既存SDKとの互換性が不明なため） |
| --- | --- |
| 解決したい疑問 | （例：1. SDK v4の認証フローは既存の決済SDK v2.3と互換性があるか？ 2. ステージング環境での認証テストに必要な手順は何か？ 3. 想定されるリスクと回避策は何か？） |

# スコープと制約

| スコープ内 | （例：Apple Pay JS SDK v4のドキュメント調査 / ステージング環境での認証フロー動作確認 / 既存決済SDKとの互換性確認） |
| --- | --- |
| スコープ外 | （例：本番環境への実装 / Google Pay対応の調査 / UIの実装） |
| 利用リソース | （例：Apple Developer ドキュメント / 社内ステージング環境 / テスト用Apple Payサンドボックスアカウント） |
| 前提条件 | （例：Apple Pay APIキーの取得が完了している（PAY-108が完了済み）） |

# 成果物

| No. | 成果物 | 形式 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例：調査レポート：SDK v4の認証フロー概要と互換性評価） | （例：Confluenceページ） | （例：スパイク終了日） |
| 2 | （例：PoC実装コード：ステージング環境での動作確認スクリプト） | （例：GitHubブランチ（spike/pay-spk-01）） | （例：スパイク終了日） |
| 3 | （例：PAY-110の見積もり更新（調査結果に基づき修正）） | （例：Jiraチケット更新） | （例：スパイク終了後1営業日以内） |
| 4 | （例：リスクと推奨アーキテクチャをまとめた意思決定メモ） | （例：Slack #dev-paymentチャンネルへの投稿） | （例：スパイク終了日） |

# 結果報告（スパイク終了後に記入）

| 疑問 | 回答 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| （例：SDK v4と既存SDK v2.3の互換性） | （例：互換性あり。ただし認証コールバックのインターフェースが変更されており、アダプターが必要） | （例：SDK v4ではonPaymentAuthorizedイベントが非同期になり、既存のコールバック処理を修正する必要がある） |
| （例：ステージング環境での認証テスト手順） | （例：確認済み。Apple PayサンドボックスアカウントとMerchant ID登録が必要） | （例：手順書をConfluenceに作成済み） |
| （例：主なリスクと回避策） | （例：認証コールバックの非同期対応が最大のリスク。アダプターパターンで対応可能） | （例：工数2〜3日の追加見積もりが必要） |

| 推奨事項 | （例：SDK v4の採用を推奨する。互換性の問題はアダプターで解決可能で、追加工数は2〜3日。PAY-110の見積もりを5ptから8ptに更新する。） |
| --- | --- |

# 次のアクション

| アクション | 担当者 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| （例：PAY-110の見積もりを8ptに更新する） | （例：田中） | （例：9/3） |
| （例：ADRにアーキテクチャ決定を記録する） | （例：田中） | （例：9/3） |
| （例：次スプリントのバックログリファインメントでPAY-110の詳細を共有する） | （例：田中＋チーム全員） | （例：Sprint 45計画会議） |