アプリケーション廃棄計画書
基本情報
	項目
	内容

	廃棄対象アプリケーション
	

	プロジェクトオーナー
	

	作成者
	

	作成日
	

	廃棄完了予定日
	



廃棄対象コンポーネント
	コンポーネント
	説明
	廃棄優先度

	Webアプリケーションサーバー
	
	高

	データベース
	
	高

	外部連携API
	
	高

	バッチ処理サーバー
	
	中

	静的コンテンツストレージ
	
	低

	CI/CDパイプライン
	
	低



データ分類と処理方針
	データ種別
	保管データ
	法定保管期間
	処理方針
	担当

	顧客情報
	
	
	
	

	注文履歴
	
	
	
	

	決済情報
	
	
	
	

	ログデータ
	
	
	
	

	添付ファイル
	
	
	
	



フェーズ別廃棄スケジュール
	フェーズ
	内容
	期間
	担当

	Phase 1：準備
	前提条件確認・通知・バックアップ
	
	

	Phase 2：アクセス遮断
	外部アクセスブロック・読み取り専用移行
	
	

	Phase 3：依存切り離し
	連携システムの接続先変更・API廃止
	
	

	Phase 4：データ処理
	アーカイブ・移行・削除の実施
	
	

	Phase 5：インフラ廃止
	サーバー停止・リソース削除・ライセンス解約
	
	

	Phase 6：完了確認
	監査・証明書発行・最終報告
	
	



主要リスクと対応策
	リスク
	発生確率
	影響度
	対応策

	依存システムの影響漏れ
	中
	高
	依存関係マップを作成し影響調査を実施

	データ消失
	低
	最高
	廃止前に3世代のバックアップを取得・検証

	法定保管データの早期削除
	低
	最高
	削除前に法務確認・保管期間を自動チェック

	廃止後の問い合わせ増加
	高
	中
	30日・7日・当日に段階的通知を送付






