# コミュニケーション管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# ステークホルダー別情報配信計画

| ステークホルダー | 役割 | 受け取る情報 | 手段 | 頻度 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトスポンサー | 承認者 | エグゼクティブサマリー・マイルストーン達成状況・重大リスク | メール | 月次 | PM |
| PMO | 管理者 | ステータスレポート・リスク一覧・課題一覧 | Confluence | 週次 | PM |
| 開発チーム | 実施者 | スプリント計画・タスク割り当て・技術決定事項 | Jira + Slack | 毎日 | PM + テックリード |
| 外部ベンダー | 協力者 | 仕様変更・スケジュール変更・納品物レビュー結果 | メール | 随時 | PM |
| エンドユーザー | 利用者 | UAT計画・操作説明・リリース告知 | メール + 説明会 | マイルストーン時 | PM |

# 会議体設計

| 会議名 | 目的 | 参加者 | 頻度 | 時間 | ファシリテーター |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| デイリースタンドアップ | 進捗共有・ブロッカー確認 | 開発チーム全員 | 毎日 | 15分 | スクラムマスター |
| スプリントレビュー | スプリント成果の確認 | チーム + ステークホルダー | 2週間ごと | 1時間 | PM |
| スプリントレトロスペクティブ | 改善点の議論 | 開発チーム全員 | 2週間ごと | 1時間 | スクラムマスター |
| ステアリングコミッティ | 意思決定・課題解決 | PM + スポンサー + PMO | 月次 | 1時間 | PM |
| リスクレビュー会議 | リスク一覧の更新・対応確認 | PM + チームリード | 月次 | 30分 | PM |

# 報告書の種類と配信ルール

| 報告書名 | 内容 | 配信先 | 頻度 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週次ステータスレポート | 進捗・課題・リスク・次週の計画 | PMO + ステークホルダー | 毎週金曜日 | Confluence |
| マイルストーンレポート | マイルストーン達成状況・次フェーズの計画 | スポンサー + PMO | マイルストーン到達時 | PDF + メール |
| リスクレポート | リスク一覧・スコア・対応状況 | PMO + スポンサー | 月次 | Confluence |
| インシデントレポート | 重大な課題・インシデントの詳細と対応状況 | PMO + スポンサー | 発生時 | メール + PDF |

# コミュニケーションツール

| ツール | 用途 | 対象 |
| --- | --- | --- |
| Slack | 日常的なチャット・ブロッカーの共有 | チーム全員 |
| Jira | タスク管理・スプリント進捗の可視化 | 開発チーム + PM |
| Confluence | 仕様書・計画書・報告書の管理 | チーム全員 + ステークホルダー |
| Zoom / Teams | 会議・ビデオ通話 | チーム全員 + 外部関係者 |
| メール | 正式な連絡・外部ベンダーとのやり取り | PM + 外部関係者 |