# 調達管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（調達担当） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PM） |

# 調達要件一覧

| No. | 調達品目・サービス | 調達種別 | 概算金額 | 調達時期 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | クラウドインフラ（AWS） | SaaS/IaaS | 月額〇〇円 | プロジェクト開始時 | 高 |
| 2 | 開発支援（外部エンジニア） | 人材派遣 | 月額〇〇円 | フェーズ2開始時 | 高 |
| 3 | セキュリティ診断 | スポット | 〇〇円 | リリース前3ヶ月 | 中 |
| 4 | 監視ツール（Datadog等） | SaaS | 月額〇〇円 | テスト開始時 | 中 |
| 5 | 翻訳・ローカライズ | スポット | 〇〇円 | UIデザイン確定後 | 低 |

# ベンダー選定プロセス

| ステップ | 内容 | 担当 | 期間目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 要件定義 | 調達要件・評価基準を確定する | PM + 調達担当 | 1〜2週間 |
| 2. RFP発行 | 候補ベンダーにRFPを送付する | 調達担当 | 1週間 |
| 3. 提案受領 | ベンダーから提案書・見積書を受領する | 調達担当 | 2〜3週間 |
| 4. 評価・比較 | 評価基準に基づきベンダーを比較・採点する | 評価委員会 | 1〜2週間 |
| 5. 交渉 | 最終候補ベンダーと条件交渉を行う | PM + 調達担当 + 法務 | 1〜2週間 |
| 6. 契約締結 | 契約書に署名し、調達を確定する | PM + 法務 | 1週間 |

# ベンダー評価基準

| 評価項目 | 重み | 評価方法 |
| --- | --- | --- |
| 技術力・実績 | 30% | 提案内容・過去実績・参照顧客へのヒアリング |
| コスト | 25% | 見積金額・TCO（総所有コスト）の比較 |
| サポート体制 | 20% | 対応時間・SLA・担当者の専門性 |
| セキュリティ・コンプライアンス | 15% | ISO認証・セキュリティ対策・GDPR対応 |
| 財務安定性 | 10% | 売上規模・設立年数・信用調査結果 |

# 契約管理

| 管理項目 | 内容 | 担当 | 頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 納品物確認 | 成果物・マイルストーンの達成状況を確認する | PM + 調達担当 | 月次・マイルストーン時 |
| 支払い管理 | 請求書の確認・支払い処理を行う | 調達担当 + 経理 | 月次 |
| SLA監視 | ベンダーのSLA達成状況を確認する | 調達担当 | 月次 |
| 契約変更管理 | スコープ変更・金額変更を変更管理プロセスで処理する | PM + 法務 | 必要時 |
| 契約満了管理 | 契約期間・更新期限を管理する | 調達担当 | 四半期 |

# 調達リスク管理

| リスク | 発生可能性 | 影響度 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| ベンダーの倒産・サービス終了 | 低 | 高 | 代替ベンダーの事前選定・データエクスポート手順の確認 |
| 納品遅延 | 中 | 高 | 契約にペナルティ条項を設ける・バッファ期間を設定する |
| セキュリティインシデント | 低 | 高 | セキュリティ審査を必須化・インシデント対応条項を契約に含める |
| コスト超過 | 中 | 中 | 月次コスト管理・上限金額のアラート設定 |
| ベンダーロックイン | 中 | 中 | マルチベンダー戦略・データ移行性の確保 |