# 要件管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# 要件収集方針

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 収集方法 | インタビュー / ワークショップ / アンケート / 既存ドキュメントのレビュー |
| 収集対象 | プロジェクトスポンサー・業務担当者・システム管理者・エンドユーザー |
| 要件記録ツール | Confluence（BRD）+ Jira（ユーザーストーリー） |
| 要件の種類 | 機能要件（Functional）/ 非機能要件（Non-Functional）/ ビジネスルール |
| 要件レビュー頻度 | 要件定義フェーズ：週次 / 開発フェーズ：月次 |
| 要件承認者 | プロジェクトスポンサー（最終承認）+ 業務担当者（内容確認） |

# 要件の優先順位付け（MoSCoW法）

| 優先度 | 定義 | 対応方針 |
| --- | --- | --- |
| Must Have | プロジェクトの成功に必須の要件 | 必ずスコープに含める |
| Should Have | 重要だが必須ではない要件 | 可能な限りスコープに含める |
| Could Have | あると良いが優先度が低い要件 | 時間・コストに余裕がある場合に対応する |
| Won't Have | 今回は対応しない要件 | 次フェーズ以降の候補として記録する |

# 要件変更管理

| ステップ | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 変更要求の受付 | ステークホルダーからの変更要求をJiraの変更チケットとして登録する | PM | 随時 |
| 2. 影響分析 | スコープ・スケジュール・コストへの影響を分析する | PM + テックリード | 受付後2営業日以内 |
| 3. 優先度評価 | MoSCoW法で変更の優先度を評価する | PM + ステークホルダー | 影響分析後1営業日以内 |
| 4. 承認 | 変更内容をスポンサーに提示し、承認を得る | PM | 優先度評価後3営業日以内 |
| 5. 要件更新 | 承認された変更をBRD・Jiraに反映する | PM | 承認後1営業日以内 |
| 6. 周知 | 変更後の要件をチームとステークホルダーに共有する | PM | 更新後1営業日以内 |

# 要件トレーサビリティマトリクス

| 要件ID | 要件名 | 優先度 | 設計 | 開発 | テスト | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 〇〇機能 | Must Have | DS-001 | DEV-001 | TC-001 | 完了 |
| REQ-002 | 〇〇機能 | Should Have | DS-002 | DEV-002 | TC-002 | 開発中 |
| REQ-003 | 〇〇機能 | Could Have | — | — | — | 未対応 |