# リスク管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# リスク特定方針

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| リスク特定方法 | ブレインストーミング / チェックリスト / 過去プロジェクトの教訓 |
| 特定のタイミング | プロジェクト開始時・各フェーズ開始時・月次レビュー時 |
| リスク記録ツール | Confluenceのリスク登録簿（Risk Register） |
| リスクオーナー | 各リスクに1名のオーナーを割り当てる |
| リスクカテゴリ | 技術・スケジュール・コスト・リソース・外部・ステークホルダー |
| レビュー頻度 | 月次（月末にリスクレビュー会議を実施） |

# 確率影響マトリクス

| 確率 \ 影響 | 低（1） | 中（2） | 高（3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高（3） | 中（3） | 高（6） | 最高（9） |
| 中（2） | 低（2） | 中（4） | 高（6） |
| 低（1） | 最低（1） | 低（2） | 中（3） |

# 優先度と対応方針

| スコア | 優先度 | 対応方針 |
| --- | --- | --- |
| 7〜9 | 最高 | 即時に対応策を実施し、PMOに報告する |
| 4〜6 | 高 | 対応策を立案し、週次で監視する |
| 2〜3 | 中 | 月次で監視する |
| 1 | 低 | 記録のみ。四半期ごとに見直す |

# リスク対応戦略

| 戦略 | 内容 | 適用例 |
| --- | --- | --- |
| 回避（Avoid） | リスクの原因を排除し、発生しないようにする | 実績のない技術の採用を中止する |
| 軽減（Mitigate） | リスクの発生確率や影響度を下げる | プロトタイプ作成で技術リスクを確認する |
| 転嫁（Transfer） | リスクを第三者（保険・外部ベンダー）に移転する | SLAのある外部ベンダーに作業を委託する |
| 受容（Accept） | リスクをそのまま受け入れ、顕在化した場合に対処する | コンティンジェンシー予算を確保しておく |

# リスク監視プロセス

| 活動 | 内容 | 担当 | 頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| リスクレビュー会議 | リスク登録簿を更新し、新しいリスクを特定する | PM + チームリード | 月次 |
| 週次ステータス報告 | 優先度「高」以上のリスクと対応状況を報告する | PM | 毎週金曜日 |
| リスクトリガー監視 | 特定のリスクが顕在化するトリガー条件を日常的に監視する | リスクオーナー | 随時 |
| エスカレーション | 優先度「最高」のリスクが顕在化した場合にステークホルダーへ報告する | PM | 顕在化時 |