# スケジュール管理計画書

| プロジェクト名 | 〇〇システム開発プロジェクト |
| --- | --- |
| 作成者 | 〇〇（PM） |
| 作成日 | 〇〇〇〇年〇月〇日 |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 | 〇〇（PMO） |

# スケジュール作成方針

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| スケジュール管理ツール | Jira / MS Project / Confluence |
| スケジュール単位 | スプリント（2週間）/ フェーズ（1〜3ヶ月） |
| 作業見積もり方法 | ストーリーポイント / 工数（人日） |
| バッファ設定 | 全体工数の10〜15%をバッファとして確保 |
| クリティカルパス | 要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → リリース |
| スケジュール更新頻度 | 週次（毎週月曜日にJiraを更新） |

# マイルストーン計画

| No. | マイルストーン | 期日 | 担当 | 完了基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | キックオフ完了 | 〇〇年〇月〇日 | PM | キックオフ議事録の承認 |
| M2 | 要件定義完了 | 〇〇年〇月〇日 | PM + 開発リード | 要件定義書のステークホルダー承認 |
| M3 | 設計完了 | 〇〇年〇月〇日 | テックリード | 設計書のレビュー完了・承認取得 |
| M4 | 開発完了 | 〇〇年〇月〇日 | 開発チーム | 全機能の実装完了・単体テスト合格 |
| M5 | テスト完了 | 〇〇年〇月〇日 | QAチーム | 全テストケース合格・Criticalバグゼロ |
| M6 | UAT完了 | 〇〇年〇月〇日 | PM + ステークホルダー | ステークホルダーの受け入れ承認 |
| M7 | 本番リリース | 〇〇年〇月〇日 | PM + インフラ | 本番環境への展開完了・動作確認済み |

# 進捗状況（RAGステータス）

| ステータス | 意味 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| Green | 計画通りに進捗している | 通常管理を継続する |
| Yellow | 遅延リスクがある（計画比80〜99%） | PMが原因分析・対策を検討する |
| Red | 遅延が確定している（計画比80%未満） | PMがステークホルダーにエスカレーションする |

# スケジュール変更管理

| ステップ | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 遅延の検知 | スプリントレビューや週次報告で遅延を検知する | PM | 随時 |
| 2. 影響分析 | 遅延がマイルストーン・全体スケジュールに与える影響を分析する | PM + テックリード | 検知後2営業日以内 |
| 3. 対策立案 | スコープ削減・増員・残業・並行作業などの回復策を検討する | PM + チーム | 分析後1営業日以内 |
| 4. 承認 | 変更内容をステークホルダーに提示し、承認を得る | PM | 対策立案後3営業日以内 |
| 5. 計画更新 | 承認された変更をJira・ガントチャートに反映する | PM | 承認後1営業日以内 |
| 6. 周知 | 変更後のスケジュールをチームとステークホルダーに共有する | PM | 計画更新後1営業日以内 |

# スケジュール回復戦略

| 戦略 | 内容 | 適用条件 |
| --- | --- | --- |
| ファストトラッキング | 本来順番に実施する作業を並行して実施する | 依存関係が低い作業がある場合 |
| クラッシング | リソースを追加して作業期間を短縮する | 予算の余裕がある場合 |
| スコープ削減 | 優先度の低い機能をリリース後対応に変更する | スコープ変更の承認が得られる場合 |
| リリース日の延期 | ステークホルダーの合意のもとリリース日を延期する | 品質を優先する場合 |