テスト戦略書
基本情報
	項目
	内容

	プロジェクト名
	

	作成者
	

	作成日
	

	バージョン
	v1.0

	対象リリース
	



テスト対象（In Scope）
	#
	テスト対象
	テスト種別

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



テストレベルとアプローチ
	テストレベル
	担当
	タイミング
	アプローチ
	自動化

	単体テスト
	開発者
	実装中（継続的）
	
	

	統合テスト
	開発者・QA
	スプリント毎
	
	

	システムテスト
	QAチーム
	リリース2週間前〜
	
	

	UAT
	業務部門ユーザー
	リリース1週間前
	
	手動

	回帰テスト
	QAチーム
	リリース毎
	
	

	性能テスト
	インフラ・QA
	リリース2週間前
	
	



終了基準（Exit Criteria）
	テストレベル
	終了基準

	統合テスト
	全テストケース実行・P0/P1バグゼロ・P2バグは修正計画あり

	システムテスト
	計画シナリオ100%実行・P0/P1バグゼロ・P2バグ修正済み

	UAT
	業務部門責任者の受入承認取得・P0/P1バグゼロ



テストツール一覧
	カテゴリ
	ツール名
	用途

	単体テスト
	
	

	APIテスト
	
	

	E2Eテスト
	
	

	性能テスト
	
	

	テスト管理
	
	

	バグ管理
	
	






