# ベンダー管理計画書

# 基本情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 |  |
| 作成者 |  |
| 作成日 |  |
| バージョン | v1.0 |

# ベンダー選定方針

| 評価項目 | 重み | 評価方法 |
| --- | --- | --- |
| 技術力・実績 | 30% | 過去案件の実績・参照先インタビュー |
| 価格・コスト | 25% | 見積もり比較 |
| 納期遵守能力 | 20% | 過去の納期実績・体制確認 |
| コミュニケーション能力 | 15% | 提案プレゼン・英語対応力 |
| セキュリティ・コンプライアンス | 10% | 認証取得状況・情報セキュリティポリシー確認 |

# 主要ベンダー一覧

| ベンダー名 | 役割 | 契約形態 | 契約金額 | 契約期間 | 窓口担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# KPI一覧

| KPI | 目標値 | 測定方法 | 測定頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 納期遵守率 | 95%以上 | 納品物の期日遵守実績を集計 | 月次 |
| 品質（バグ密度） | Critical/Highバグ：ゼロ | テスト結果レポートで確認 | スプリント毎 |
| 対応速度 | 初回返答：1営業日以内 | PM日誌で記録 | 随時 |

# 主要リスク

| リスク | 発生確率 | 影響度 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 納期遅延 | 中 | 高 | 週次進捗確認・マイルストーン手前2週間で警告 |
| 品質問題 | 低 | 高 | 受入テスト基準を契約に明記 |
| ベンダー撤退・倒産 | 低 | 最高 | 代替ベンダーリストの維持・ソースコードエスクロウ契約 |
| 情報漏洩 | 低 | 最高 | NDA締結・アクセス権限の最小化 |